Aprobat

 prin Hotărîrea Guvernului nr.____ 

din ___ aprilie 2018
PROGRAMUL

activităților de reintegrare a ţării pe anul 2018
	Nr.

d/o
	Denumirea activităţilor
	Beneficiarii alocaţiilor
	Termenul de realizare
	Costul, 

mii lei


	 1
	2
	3
	4
	5

	1. Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional

	1. 
	Acordarea unui ajutor material unic, în sumă de 100 mii lei, destinat dotării instituţiilor, liceelor teoretice din oraşele Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Dubăsari, Rîbniţa, Gimnaziului Internat din oraşul Bender, gimnaziilor din satele Corjova şi  Roghi, raionul Dubăsari.
	Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
	Trimestrul IV
	800,0

	2. 
	Renovarea acoperișului șarpant la blocul B al Gimnaziului Pîrîta, satul Pîrîta, raionul Dubăsari.
	Consiliul raional Dubăsari
	Trimestrul IV
	800,0

	3. 
	Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei Gimnaziul „Mihai Viteazul” din satul Chircăiești. Etapa II – Fațada.
	Consiliul raional Căușeni
	Trimestrul IV
	400,0

	4. 
	Termoizolarea fațadei anexei școlii de arte din satul Doroțcaia, raionul Dubăsari.
	Primăria satului Doroțcaia, 
	Trimestrul IV
	80,0

	5. 
	Reparația blocului de studii nr. 2 la gimnaziul Anatol Codru din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari.
	Consiliul raional Dubăsari
	Trimestrul IV
	485,0

	6. 
	Amenajarea a două grupuri sanitare la Liceul Teoretic „Olimp”, din orașul Rezina, raionul Rezina
	Consiliul raional Rezina
	Trimestrul IV
	184,453

	7. 
	Reparația capitală a sălii de festivități la Liceul Teoretic „Olimp” din orașul Rezina, raionul Rezina
	Consiliul raional Rezina
	Trimestrul IV
	291,506

	2. Reparaţia, dotarea clădirilor şi reconstrucţia apeductelor

	8. 
	Condiții mai bune la Grădinița de copii „Scufița Roșie” prin repararea Blocului alimentar din satul Speia, raionul Anenii Noi
	Primăria satului Speia
	Trimestrul IV
	239,697

	9. 
	Construcția acoperișului la grădinița de copii „Izvoraș” din satul Copanca, raionul Căușeni
	Primăria satului Copanca
	Trimestrul IV
	400,0 

	10. 
	Construcția acoperișului la grădiniței de copii „Andrieș” din satul Cîrnățeni, raionul Căușeni
	Primăria satului Cîrnățeni
	Trimestrul IV
	400,0



	11. 
	Schimbarea ușilor și geamurilor la Casa de Cultură din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
	Primăria satului Dubăsarii Vechi
	Trimestrul IV
	220,0



	12. 
	Renovarea blocului alimentar la Întreprinderea Municipală „Centru de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia”, satul Coșnița, raionul Dubăsari
	Consiliul raional Dubăsari
	Trimestrul IV
	500,0

	13. 
	Schimbarea geamurilor și ușilor la grădinița-creșă „Lăstăraș”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
	Primăria satului Molovata Nouă
	Trimestrul IV
	180,0

	14. 
	Reconstrucția Casei de Cultură din satul Cocieri, raionul Dubăsari
	Primăria satului Cocieri
	Trimestrul IV
	400,0

	15. 
	Finisare lucrărilor de construcție a estradei de vară din satul Jora de Jos, raionul Orhei
	Primăria comunei Jora de Mijloc
	Trimestrul IV
	310,0

	16. 
	Construcția sistemului de încălzire la Căminul Cultural din satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești 
	Primăria satului Climăuții de Jos
	Trimestrul IV
	108,036

	17. 
	Aprovizionare cu apă potabilă și canalizare în satul Salcia, raionul Șoldănești
	Primăria satului Salcia
	Trimestrul IV
	

280,426

	18. 
	Alimentare cu apă a unui sector din satul Poiana, raionul Șoldănești
	Primăria satului Poiana
	Trimestrul IV
	240,0

	19. 
	Reparația capitală a unui bloc la grădinița-creșă „Albinuța” din satul Sănătăuca, raionul Florești
	Primăria satului Sănătăuca
	Trimestrul IV
	815,603

	3. Iluminarea stradală

	20. 
	Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea sistemelor de iluminat LED, în sectorul nr. 2 din satul Varnița, raionul Anenii Noi
	Primăria satului Varniţa
	Trimestrul IV
	399,031

	21. 
	Extinderea iluminatului public în satul Delacău, raionul Anenii Noi
	Primăria satului Delacău
	Trimestrul IV
	190,0

	22. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi
	Primăria satului Gura Bîcului
	Trimestrul IV
	460,0

	23. 
	Renovarea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminare stradală în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi
	Primăria satului Hîrbovăț
	Trimestrul IV
	500,0

	24. 
	Reparația capitală sistemului de iluminare stradală în satul Ursoaia, raionul Căuşeni
	Primăria satului Ursoaia
	Trimestrul IV
	125,912

	25. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satului Fîrlădeni, raionul Căuşeni
	Primăria satului Fîrlădeni
	Trimestrul IV
	250,0

	26. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Hagimus, raionul Căuşeni


	Primăria satului Hagimus
	Trimestrul IV
	220,0

	27. 
	Extindere sistemului de iluminare stradală din satul Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni


	Primăria satului Plop-Ştiubei
	Trimestrul IV
	335,268

	28. 
	Extindere sistemului de iluminare stradală din satul Tănătari, raionul Căuşeni


	Primăria satului Plop-Ştiubei
	Trimestrul IV
	214,220

	29. 
	Renovarea sistemului de iluminare stradală în satul Jevreni, raionul Criuleni 
	Primăria satului Jevreni 
	Trimestrul IV
	141,109

	30. 
	Dubăsarii Vechi – localitate sigură și atractivă, satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
	Primăria satului Dubăsarii Vechi
	Trimestrul IV
	220,0

	31. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Doroțcaia, raionul Dubăsari
	Primăria satului Doroţcaia
	Trimestrul IV
	200,0

	32. 
	Extinderea iluminării stradale în satul Mărcăuți, raionul Dubăsari
	Primăria satului Mărcăuţi
	Trimestrul IV
	220,0

	33. 
	Extinderea sistemului de iluminat stradal în satul Holercani, raionul Dubăsari
	Primăria satului Holercani
	Trimestrul IV
	242,240

	34. 
	Renovarea sistemului de iluminarea publică în satul Jora de Jos, raionul Orhei
	Primăria comunei Jora de Mijloc
	Trimestrul IV
	219,079

	35. 
	Instalarea Sistemului de Iluminare Publică pe calea de acces spre Mănăstirea rupestră din satul Țîpova, raionul Rezina
	Primăria satului Lalova
	Trimestrul IV
	215,085

	36. 
	Renovarea sistemului de iluminat public în satul Lalova, raionul Rezina
	Primăria satului Lalova
	Trimestrul IV
	238,932

	37. 
	Reabilitarea sistemului de iluminare stradală în satul Climăuții de Jos, raionul Şoldăneşti
	Primăria satului Climăuții de Jos
	Trimestrul IV
	233,948

	38. 
	Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Alcedar, raionul Şoldăneşti 
	Primăria satului Alcedar 
	Trimestrul IV
	229,137

	39. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Poiana, raionul Șoldănești
	Primăria satului Poiana
	Trimestrul IV
	200,0

	40. 
	Extinderea sistemului de iluminare în satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă
	Primăria satul Talmaza
	Trimestrul IV
	202,532

	41. 
	Extinderea sistemului de iluminare în satului Purcari, raionul Ştefan Vodă
	Primăria satului Purcari
	Trimestrul IV
	255,0

	42. 
	Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă
	Primăria satului Cioburciu
	Trimestrul IV
	220,193

	4. Alte activităţi

	43. 
	Finisarea Pieței Agricole în satul Delacău, raionul Anenii Noi
	Primăria Delacău
	Trimestrul IV
	190,0

	44. 
	Amenajarea Pieței comerciale în satul Cocieri, raionul Dubăsari
	Primăria satului Cocieri
	Trimestrul IV
	300,0

	45. 
	Promovarea măsurilor de încredere între localitățile din Zona de Securitate prin amenajarea spațiului public – factor de dezvoltare educațională, culturală și socială (Teren de joacă în parc), satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă
	Primăria satului Talmaza
	Trimestrul IV
	208,476

	46. 
	Tehnologia la îndemâna noastră
	Consiliul Raional Florești
	Trimestrul IV
	135,117

	47. 
	Transferul Grădiniței-creșă „Ghiocel” din satul Japca în incinta Gimnaziului Japca, satul Japca, raionul Florești
	Primăria satului Japca
	Trimestrul IV
	500,0

	48. 
	Creșterea Remizei Postului de Salvatori și Pompieri din satul Sănătăuca, raionul Florești
	Ministerul Afacerilor Interne,

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
	Trimestrul IV
	600,0

	49. 
	Acordarea suportului financiar pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei Unificate de Control
	Ministerul Apărării


	Trimestrul IV
	200,0

	
	TOTAL  
	
	
	15000,00


