Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului
 nr. ___din___.

PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNI

în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021

- Capitolul I. 
Introducere. Contextul politicii naţionale 
în domeniul eficienţei energetice

- O trăsătură caracteristică a sectorului energetic al Republicii Moldova este procurarea unor volume semnificative de energie din import dintr-o singură sursă şi fără a apela sau a putea pune în aplicare instrumente de diversificare a căilor de aprovizionare, acoperind în astfel de condiții circa trei sferturi din consumul primar de resurse energetice. Din cauza consumului energetic relativ redus al ţării şi a disponibilității de combustibili fosili, pînă în prezent nu a fost dezvoltat sectorul transformărilor energetice. În plus, construcţia unor centrale electrice mari, care să sporească rolul sectorului transformări în balanţa energetică a ţării este puţin probabilă în următorii ani, având în vedere posibilitatea achiziţionării energiei electrică ieftine din ţările vecine, în condiții concurențiale, beneficiind în acest mod de anumite avantaje prin participarea la piaţa mai mare a Comunităţii Energetice. Respectivele condiții impun ca acțiunile Guvernului să vizeze, în mare parte, întreprinderea de acțiuni de eficientizare a consumului de resurse energetice în sectoarele de consum final de energie, după cum prevede acest Plan de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2019-2021 (în continuare PNAEE sau Plan de acțiuni)

- În ceea ce privește specificul politicilor de eficiență energetică promovate de ministerul de resort, conjunctura a impus conștientizarea faptului că majoritatea economiilor de energie pot fi obținute în sectoarele de consum final, dat fiind faptul că sectorul de transformare aproape lipsește, iar potențialul de economii în cadrul acestuia este unul limitat (doar unele intervenții fiind justificate din punct de vedere economic, cu termeni rezonabili de recuperare a investițiilor). De precizat că, Republica Moldova a stabilit obiectivul său primordial pentru anul 2020 în termeni de consum final de energie prin implementarea Directivei 2006/32/CE privind serviciile energetice, iar prin Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, care a fost  transpusă prin Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, a setat și obiectivul pentru consumul primar de energie până în anul 2020. Respectiv, proiectul Planului descrie așteptările Guvernului față de economiile a fi generate către sfârșitul anului 2020, pe sectoare, inclusiv modalitatea de atingere a acestora.

- În ceea ce priveşte economiile de energie și politicile de eficiență energetică, conjunctura a impus conştientizarea faptului că majoritatea economiilor de energie pot fi obţinute din consumul final. Dat fiind faptul că sectorul de transformări aproape lipseşte, Republica Moldova a stabilit obiectivul său primordial pentru anul 2020 în termeni de consum final, prin implementarea Directivei 2006/32/CE privind serviciile energetice și a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică, transpuse prin Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică.

- Capitolul II. Analiza retrospectivă pentru anii 2016-2018

Secțiunea 2.1. Economii de energie finală

- Rezultatele și evoluțiile economiilor de energie finală estimate în baza abordării de jos în sus (bottom - up) a proiectelor implementate preponderent cu suportul Partenerilor de Dezvoltare pe parcursul anilor 2013-2017, conform informației disponibile în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, este prezentată în Figura 1. Metodologic, proiectele sau programele de finanțare care nu au raportat economiile de energie în baza unor estimări ex-ante, valoarea economiilor a fost apreciată în baza informației tehnice disponibile la Agenție.

Figura 1. Evoluțiile economiilor de energie finale raportate aferente proiectelor implementate pe parcursul anilor 2014-2018 (ktep)

- Estimarea economiilor de energie după metoda ex-ante, pentru eventuale măsuri de eficiență energetică finanțate de către băncile comerciale locale, conform unor ipoteze argumentate, este prezentată în tabelul 1.

Tabel 1. Valoarea estimată a investițiilor și economiilor de energie finală sprijinite financiar de băncile comerciale locale

| Divizarea obiectivului pe sectoare | Resurse oferite de băncile comerciale locale (mil. MDL) |  |  |  | Economii de energie finală estimate (ktep) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |
| Rezidențial | 388 | 460 | 647 | 3,59 |  | 4,46 | 5,99 |
| Public (servicii) | 2,3 | 1 | 1 | 0,02 |  | 0,01 | 0,01 |
| Industrie | 519 | 496 | 490 | 8,02 |  | 7,57 | 7,14 |
| Transporturi | 20 | 19 | 22 | 0,09 |  | 0,09 | 0,11 |
| TOTAL | 909,3 | 976 | 1.160 | 11,91 |  | 12,13 | 13,25 |

Sursa: Banca Națională a Moldovei, pentru care au fost aplicate un șir de ipoteze

- Respectiv, valoarea sumară a economiilor de energie finală în toate sectoarele economiei naționale este prezentat în tabelul generalizator nr. 2.

Tabel 2. Valoarea sumară a economiilor în consumul final de energie estimate conform abordării ex-ante

| Divizarea obiectivului pe sectoare | Economii de energie planificate (ktep) |  |  | Economii de energie finală estimate (ktep) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Rezidențial | 40,1 | 48,12 | 56,14 | 15,87 | 20,33 | 26,33 |
| Public (servicii) | 27,8 | 33,36 | 38,92 | 15,32 | 22,56 | 27,94 |
| Industrie | 8,3 | 9,96 | 11,62 | 51,97 | 59,54 | 67,93 |
| Transporturi | 16,7 | 20,04 | 23,38 | 0,36 | 0,49 | 0,59 |
| TOTAL | 92,9 | 111,5 | 130,1 | 83,52 | 102,93 | 122,79 |

- Obiectivul stabilit pentru anul 2018 este de 130,1 ktep. Pornind de la informaţiile disponibile, Republica Moldova poate raporta circa 122,8 ktep economii cumulative de energie finală în anul respectiv, ceea ce practic corespunde cu țintele stabilite, cu o deviere de 5,6%.

- Valoarea economiilor efective ar urma a fi mai mari, dat fiind faptul că nu toate proiectele au raportat Agenţiei pentru Eficienţă Energetică în timp util rezultatele obţinute, unele din estimările făcute au urmărit descrierea celui mai pesimist scenariu posibil, iar măsurile de eficiență energetică finanțate din economiile gospodăriilor casnice, remitențe, împrumuturi bancare accesate de pe piață în condiții comerciale, precum și alte surse, nu pot fi cuantificate.

- Analiza factorilor care au influențat rezultatele descrise mai sus au permis stabilirea unor motivări argumentate, necesar a fi luae în considerare la elaborarea PNAEE, cât și la etapa de implementare a acestuia:

- Sectorul rezidenţial/public:

- Nu a fost elaborată și aprobată Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung (pentru blocurile rezidenţiale şi publice), care ar fi permis atragerea de resurse fiannciare necesare valorificării potențialuluii național de eficiență energetică din domeniul clădirilor;

- Nu a fost elaborat și aprobat cadrul secundar aferent Legii nr.128/2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor, și în special a Metodologiei pentru calcularea nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, Cerinţele minime pentru performanţa energetică a clădirilor şi a componentelor acestora, Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor, care ar fi permis punerea în aplicare a instrumenului „Certificatul de performanță energetică a clădiiri” și promovarea edificiilor cu un consum redus de resurse energetice (majoritatea elementelor descrise mai sus sunt la o etapă avansată de promovare, fiind elaborate, în mare parte, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice în cadrul proiectului EU4Energy, etc.);

- Sectorul rezidenţial:

- Cadrul juridic/regulatoriu pentru sectorul rezidenţial care ar putea contribui la obţinerea unor economii relevante este în curs de elaborare. Prin urmare, nu au fost realizate acţiuni asociate cu economii reale;

- Cadrul juridic cu privire la condiminiu nu a fost aprobat și pus în aplicare, respectiv, mobilizarea resurselor financiare necesare intervențiilor în blocurile multietajate nu este susținută de legislația sectorială;

- Sectorul public:

- Alocările de resurse financiare către sectorul public sunt insuficiente, iar mijloacele atrase din partea Partenerilor de Dezvoltare și care iau forma unor împrumuturi preferențiale nu sunt accesibile tuturor APL-urilor;

- Neînțlegerea și neaplicarea, de către subiecții APL, a instrumentelor de finanțare a măsurilor de efciență energetică de către terțe părți;

- O mai mare atenție urmează a fi oferită sistemelor de iluminat public și altor servicii publice ce sunt descrise de un potențial de economii de energie înalt;

- Sectorul industrie:

- Dimensiunea sectorului industrial în Republica Moldova este limitată. Prin urmare, chiar dacă presupunem că fondurile necesare (sub formă de granturi şi împrumuturi preferenţiale) sînt disponibile, potenţialul încă neexploatat de economisire a energiei este limitat şi cel mai probabil nu va atinge obiectivul sectorial calculat iniţial.

- Lipsa unor mijloace financiare accesibile în perioada vizată de PNAEE 2016-2018, însoțită de criza bancară din anii 2014-2016 care au afectat sectorul industrial, precum și au impus majorarea ratei dobânzii la împrumuturile în valută națională la un nivel neatractiv;

- Sectorul transporturi:

- Măsurile pentru sectorul transporturilor (unul cu un potenţial semnificativ) s-au axat pe elaborarea strategiei sectoriale şi pe mobilizarea fondurilor necesare. Pînă în prezent nu au fost realizate acţiuni asociate cu economii reale (cu excepţia cîtorva proiecte mici);

- Proiectele sprijinite financiar de către Partenerii de Dezvoltare și care au fost focusate pe îmbunătățirea performanței energetice a sectorului feroviar sau al transportului public în mai multe municipii, nu au atins rezultatele scontate sau nu au intrat în fază activă.

- Orizontal (public/rezidenţial/industrie):

- Pe parcursul perioadei de raportare 2013-2015 nu au fost observate evoluţii majore pe piaţa serviciilor energetice.

- Orizontal:

- Sistemul de monitorizare şi verificare încă nu este pus în aplicare (fiind propus ca măsură în PNAEE).

Secțiunea. 2.2. Intesitatea energetică a Republicii Moldova

- Structura economică a țării, fondul imobiliar și parcurile auto învechite fac Republica Moldova una din cele mai energointensive țări în comaprație cu țările din spațiul european. Totuși, în ultimii ani se observă o ușoară diminuare a intensității energetice influențată de investițiile în măsuri de eficiență energetică în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv industrial cât și sporirea valorii adăugate brute rezultate din sectorul serviciilor (sectorul IT, etc.).

Astfel, în figura 2 este prezentată evoluția intesității energiei primare și finale pentru ultimii ani.

Figura 2. Evoluția intensității energetice a Republicii Moldova

Secțiunea 2.3. Economii de energie primară

- Evaluarea economiilor de energie primară, aferente sectorului energetic (transformări, cât și distribuția și transportul energiei), a fost asigurată prin aplicarea metodei bottom-up, în baza informațiilor oferite de către operatorii ce activează în domeniul energetic, cât și prin aplicarea metodei top-down, în condițiile în care informația primară nu este disponibilă. Datele respective sunt introduse în tabelul 3.

Tabel 3. Economii de energie primară aferente sectorului energetic (ktep)

| Indicator/ an | Metoda de estimare a economiilor | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică | „de sus în jos” | 0,03 | 0,6 | 0,2 |
| Energie termică | „de jos în sus” | 0 | 1,2 | 0,24 |
| Gaze naturale | „de sus în jos” | 8,1 | 3,2 | 6,3 |
| TOTAL | --- | 8,13 | 5,0 | 6,74 |

Notă: Estimarea economiilor de energie prin metoda „de sus în jos” a avut la bază rapoartele de activitate ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

- În tabelul 4 este prezentată estimarea economiilor de energie primară prin conversia economiilor de energi finală, obținute prin aplicarea factorilor de converie stabiliți de NCM M.01.02:2016, valabile pentru sectorul construcțiilor/ clădiri, atât rezidențiale și publice.

Tabel 4. Economii de energie primară în sectorul clădiri

| Indicator/ an | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Economii de energie primară | 43,20 | 59,31 | 75,09 |
| TOTAL | 43,20 | 59,31 | 75,09 |

- Valoarea sumară a economiilor de energie primară pentru perioada analizată este prezentată în tabelul 5.

Tabel 5. Valoarea sumară a economiilor de energie primară

| Sectoare de consum | Economii de energie primară (ktep) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sectorul transformări energetice | 8,13 | 5,0 | 6,74 |
| Sectorul rezidențial | 22,48 | 28,80 | 37,30 |
| Sectorul public (servicii) | 20,72 | 30,52 | 37,80 |
| Industrie | 55,40 | 63,48 | 72,35 |
| Transporturi | 0,36 | 0,49 | 0,59 |
| TOTAL | 107,09 | 128,29 | 154,78 |

Secțiunea  2.4. Inventarierea obiectivelor de promovare a dezvoltării durabile

- Documentele strategice/de planificare ale Republicii Moldova indică diferite obiective cu privire la schimbările climatice, exprimate, de regulă, în procente, sau în valori absolute. Tabelul 5 prezintă obiectivele cu privire la eficienţa energetică, care vizează perioada 2014-2020.

Tabel 6. Inventarul obiectivelor stabilite de diverse documente strategice ale Republicii Moldova

| Nr. crt. | Căile de reducere a consumului de energie | Strategia Moldova-2020 | Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 | Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 | Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 | Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reducerea consumului de energie finală în toate sectoarele economiei naţionale (faţă de 2009) |  |  | 9% -2016, 20% -2020 | 20% -2020 |  |  |
| 2. | Reducerea intensităţii energetice | 10% -2020 |  | 10% -2020 |  |  |  |
| 3. | Reducerea pierderilor în reţelele T+D energie electrică | pînă la 13% -2015, 11%- 2020 |  | pana la 13% -2015, 11%- 2020 | pînă la 7-10%, cu 5-8% pe an |  |  |
| 4. | Reducerea pierderilor în reţelele T+D gaze naturale |  |  | 20% -2015, 39% -2020 |  |  |  |
| 5. | Reducerea pierderilor în reţelele termice |  |  | 2% -2015, 5% -2020 |  |  |  |
| 6. | Reducerea consumului de energie în construcţii | 10%-2020 |  | 10% -2020 |  |  |  |
| 7. | Ponderea SER1 | 10% -2015, 20% -2020 | , 20% -2020 | 10% -2015, 20% -2020 | 20% -2020 | 20% -2020, 17% conform legislației primare |  |
| 8. | Ponderea energiei din surse regenerabile – energie electrică | 10% -2020 |  | 10% -2020 |  | 10% -2020 |  |
| 9. | Ponderea energiei din surse regenerabile-transp. |  | 10%-2020 | 4% -2015, 10% -2020 | 10% -2020 | 10% -2020 |  |
| 10. | Ponderea clădirilor publice renovate |  |  | 10% -2020 |  |  |  |
| 11. | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (1990) | 25% - 2020 | cel puţin 20% − 2020 | 25% - 2020 | cel puţin 25% − 2020 |  | cel puțin 64% - 2030 |

Secțiunea 2.5. Stabilirea obiectivelor sectoriale
 în domeniul eficienței energetice

- Ministerul Economiei și Infrastructurii, a promovat, în anul 2018, Legea cu privire la eficiența energetică nr. 139 din 19.07.2018 care transpune în totalitate Directiva 27/2012/UE privind eficiența energetică. La etapa elaborării proiectului de lege, Biroul Național de Statistică a publicat balanța energetică revizuită pe perioada anilor 2010-2016 care a avut impact și asupra obiectivelor naționale de eficiență energetică stabilite în legea prenotată, în special, datorită revizuirii consumului de biomasă în gospodăriile casnice.

- Articolul 30, alin. (1) al Legii nr.139/2018 stabilește obiectivele naționale în domeniul eficienței energetice pentru anul 2020, la nivel ce nu vor depăși consumul de energie finală în valoare de 2796 mii tone echivalent petrol (ktep) sau de energie primară în valoare de 2968 ktep. Figura 3 prezintă viziunea Guvernului Republicii Moldova asupra consumului de energie până în anul 2020, stabilită în conformitate cu Legea nr. 139/2018.

Legendă:	BaU – scenariu de referință (En.: business as usual)

EE – scenariu de eficiență energetică

CFE – consim final de energie

CIB/CIBE – consum primar de energie

Figura 3. Prognozele consumului primar și final de energie către anul 2020

- Având în vedere faptul că un plan de acțiuni în domeniul eficienței energetice stabilește un cadru de măsuri a fi întreprinse în limitele unui interval de 3 ani, tabelul 6 prezintă țintele naționale de eficiență energetică pentru orizontul de timp 2021, precum și dinamică aferentă mai multor indicatori specifici pentru intervalul 2016-2020.

Tabel 7. Obiective de eficiență energetică, naționale și sectoriale, pentru anul 2021

|  | Obiective conform Legii nr.139/2018 |  | Obiectivul PNAEE 2019-2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021* |
| Obiectiv general | 144,4 | 167,2 | 193,6 |
| Clădiri guvernamentale (art. 14) | 0,05 | 0,1 |  |
| Schema de obligații de eficiență energetică sau măsuri de politică alternative (art. 8) | 12.23 | 24,46 |  |
| CIB [ktep] | 2936 | 2968 | 2990 |
| CFE [ktep] | 2723 | 2769 | 2808 |
| CFE-CLĂDIRI (rezidențiale) | 62,33 | 72,2 | 83,6 |
| CFE-INDUSTRIE | 12,96 | 15,0 | 17,0 |
| CFE – TRANSPORT | 25, 92 | 30, 0 | 35,0 |
| CFE – ALTELE (sectorul public) | 43,18 | 50,0 | 58,0 |
| Intensitatea energiei primare [tep/mie EUR] | 0,22 | 0,19 | 0,17 |

Notă: 	Cadrul legal al Republicii Moldova nu stabilește obiective în ceea ce privește reducerea intensității primare sau finale a energiei, acești indicatori fiind doar monitorizați de Ministerul Economiei și Infrastructură și Agenția pentru Eficiență Energetică. Valoarea obiectivelor pentru anul 2021, în lipsa unor valori stabilite de strategiile naționale, a fost obșinută prin extrapolarea obiectivelor existente stabilite pentru anul 2020

Sub-secțiunea 2.5.1. Schema de obligații de eficiența energetică
 și alte măsuri de politică în domeniul eficienței energetice

- În vederea implementării Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat elaborarea actelor normative secundare necesare, inclusiv a Programului privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice. Tabelul de mai jos reprezintă rezultatul calculelor efectuate pentru a evalua obiectivul de economisire a energiei care urmează a fi atins în perioada  2019 - 2021.

Tabel 8. Tintele de economii de energie din implementarea schemei de obligații de eficiență energetică

| Media 2013-2015, ktep |  |  |  |  | 1,746.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | Economii anuale, % | Economii anuale, ktep |  |  | Economii anuale totale, ktep |
| 2019 | 0.7% | 12,227 | - | - | 12,227 |
| 2020 | 0.7% | 12,227 | 12,227 | - | 24,453 |
| 2021 | --- | 12,227 | 12,227 | --- | 36,681 |
| Economii sumare totale 2017-2021 |  |  |  |  | 36,681 |

Notă: Obiectivul pentru anul 2021 ar urma a fi stabilit după transpunerea în legislația națională a prevederilor amendamentului adus de Comisia Europeană la Directiva 27/2012/UE cu privire la eficiența energetică

- Având în vedere prevederea de la art. 8, alin. (5) al Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, conform căreia obiectivul calculat în conformitate cu modalitatea descrisă în tabelul 8 și egal cu 12,227 ktep, acesta este redus cu 25% din contul economiilor de energie generate ca și urmare dezvoltării infrastructurii eficiente de alimentare cu energie termică și acțiunilor individuale noi, puse în aplicare începînd cu 31 decembrie 2008, după cum au fost prezentate în tabelele 2 și 7. Astfel, făcînd uz de prevederile de la art. 4, lit. a) și b) ale legii prenotate, obiectivul stabilit pentru instrumentul „schema de obligații de eficiență energetică” pentru anii 2019-2020 constituie 9,17 ktep/an.

- Ținând cont de prevederile art. 8, alin.(15) al Legii nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, conform cărora Guvernul poate decide, în baza propunerii organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, cu privire la utilizarea schemei de obligații, a altor măsuri de politică în domeniul eficienței energetice sau aplicarea combinată a acestora, cu scopul de a reduce la maxim impactul schemei de obligații asupra tarifelor la consumatorii finali, cât și având în vedere existența la zi a proiectelor de eficiență energetică finanțate de către partenerii de dezvoltare și sursele bugetare, economiile de energie ,emționate la pct. 17 urmează a fi atinse din contul altor măsuri de politică în domeniul eficienței energetice, după cum este indicat în tabelul 9.

- În vederea realizării economiilor de energie estimate și prezentate în tabelul 8, tabelul de mai jos prezintă modalitatea în care obiectivul stabilit urmează a fi atins.

Tabel 9. Modalitatea de atingere a obiectivului de economii de energie finală stabilite pentru instrumentul de policiti „schema de obligații de eficiență energetică sau alte măsuri de politică”

| Măsura de politici aplicabilă | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unități energetice /mii tone echivalent petrol/ |  | unități monetare /milioane MDL/ |  |
| Obiectivul general | 9,17 | 9,17 | cca. 1.000 | cca. 1.000 |
| schema de obligații de eficiență energetică | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alte măsuri de politică în domeniul eficienței energetice | 9,17 | 9,17 | cca. 1.000 | cca. 1000 |

- Detalierea modalității de implementare a schemei de obligații de eficiență energetică, cît și a altor măsuri de politici menite să reducă din obiectivul stabilit față de SOEE, vor fi prezentate în Programul privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice în perioada 2019-2021, care va include:

- listarea părților obligate, definite în conformitate cu prevederile Legii nr.139/2018,  cărora li se va impune obligația de a achita contribuții necesare pentru realizare măsurilor de eficiență energetică,  și care include cca. 46 de întreprinderi, inclusiv 2 operatori ai sistemelor de distribuție a energiei electrice, 13 operatori ai sistemelor de distribuție a gazelor naturale și 31 de importatori de produse petroliere (benzină, motorină și gaze lichefiate);

- modalitatea de implementarea a măsurilor de eficiență energetică de către Agenția pentru Eficiență Energetică în vederea atingerii obiectivului absolut stabilit pentru SOEE;

- sectoarele economiei naționale a fi sprijinite financiar de către instrumentele financiare gestionate de către Agenție, prioritate fiind acordată clădirilor din sectorul public;

- tipul măsurilor de eficiență energetică a fi implementate, prioritate fiind acordată renovărilor majore (intervenții la anvelopa clădirii, iar dacă este justificată, inclusiv asupra sistemelor de ventilare și condiționare). Totodată, se va ține cont de durata de viață a tehnologiilor a fi utilizate;

- estimări cu privire la impactul măsurilor de eficiență energetică, stabilite conform modalității de jos în sus (ex-ante);

- Agenția pentru Eficiență Energetică raportează, în conformitate cu art. 8, alin. (16) al Legii nr.139/2018, pînă la data de 31 mai a fiecărui an, cu privire la aplicarea schemei de obligații pentru anul calendaristic precedent.

Sub-secțiunea 2.5.2. Clădirile deținute 
și/sau ocupate de autoritățile publice centrale

- În vederea unerii în aplicare a prevederilor art. 14 ale Legii nr.139/2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat elaborarea Programului cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate, optând pentru renovarea majoră a clădirilor publice. În același timp, un spectru larg de măsuri alternative, precum campaniile de conștientizare, achizițiile publice durabile etc., rămân la dispoziția Guvernului pentru generarea de economii suplimentare.

- În vederea elaborării Programului, Ministerul Economiei și Infrastructurii a fost desfășurat o inventariere a stocului de clădiri (cu suprafața utila de peste 250 m2) închiriate sau ocupate de autoritățile publice centrale. Ca și rezultat a fost elaborată o lista finală care conține un număr de 215 de clădiri, cu o suprafață totală de 425,156 m2.

- Obligația de a renova 1%/an din stocul de clădiri publice identificate și selectate în cadrul acestui exercițiu este egal cu 4,251 m2, care va necesita o investiție evaluată la aproximativ 37,9 milioane MDL și care vor genera aproximativ 59,75 tep de economii de energiei anual. Auditurile energetice care urmează a fi efectuate în această privință vor furniza date mai exacte în ceea ce privește efortul investițional necesar și impactul acesteia.

Sub-secțiunea 2.5.3. Obiectivele de energie primară

- Obiectivele de energie primară stabilite până în anul 2020, atât pentru componenta pierderi la transport și distribuție, cât și  în sectorul transformări, sunt prezentate în tabelul 8.

Tabel 10. Obiectivele de energie primară stabilite pentru a. 2020

| Indicator | Scenariul business-as-usual, ktep | Scenariul eficienţă energetică, ktep | Economii, ktep |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul de energie primară în anul 2020 | 3,188 | 2,968 | 220 |
| Pierderile în faza de transformare a energiei şi consumului propriu al sectorului energetic | 120 | 109 | 11 |
| Pierderile în distribuţie | 166 | 125 | 41 |
| Consumul nonenergetic | 39 | 39 | - |

- Secțiunea 2.6. Principalele caracteristici ale Planului de acţiuni

- Plan de acţiuni prevede întreprinderea unui șir de pași ce ar permite punerea în aplicare a prevederilor cadrului normativ sectorial și, în condițiile disponibilității unui suport financiar adecvat, să asigure atingerea obiectivelor naționale stabilite pentru domeniul eficienței energetice. Respectivele măsuri prevăd:

- elaborarea și definitivarea cadrului normativ și de reglementare necesar, inclusiv a legislaţiei secundare aferente eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, și anume a metodologiei de calcul cuprinzătoare a performanţei energetice, stabilirea cerinţelor minime de performanţă energetică etc.;

- consolidarea capacităţii instituţionale de implementarea a policitilor, precum și a celor responsabile de planificarea la nivel local, precum și de iniţiere, elaborare și monitorizare a proiectelor de fiannțare a eficienței energetice;

- mobilizarea resurselor financiare necesare întru susținerea proiectelor și măsurilor de eficientizare a consumului în toate sectoarele economiei naționale;

- îmbunătăţirea procesului de culegere periodică, de prezentare şi analizare a datelor în vederea susţinerii procesului decizional şi elaborării unor politici eficiente.

- dezvoltarea pieţei de servicii energetice prin aplicarea contractelor de performanţă energetică (în continuare - CPE) şi dezvoltarea companiilor de servicii energetice (în continuare – companii ESCO), precum şi demonstrarea rolului principal al autorităţilor/ instituţiilor publice şi creşterea eficienţei în utilizarea  potenţialului natural de biomasă de care dispune ţara;

- restructurarea sistemului de transporturi, iluminare publică şi de alimentare cu apă potabilă şi evacuare a apelor uzate prevăzute în Planul de acţiuni reprezintă îndeplinirea intenţiilor declarate/strategiilor elaborate/ proiectelor întocmite, dar care nu beneficiază de o dezvoltare suficient de rapidă, care să genereze rezultate tangibile în termeni de economii de energie;

- creşterea importanţei instruirilor şi informării în domeniile relevante, creşterea capacităţilor de formare profesională a specialiştilor în domeniul eficienței energetice prin centrele de formare continuă ale instituţiilor de pregătire a cadrelor (auditori energetici, evaluatori energetici, instalatori, inspectori, etc.), cu dezvoltarea competenţelor şi a aptitudinilor necesare, precum şi sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile economisirii energiei.

- După evaluarea rezultatelor primului și celui de-al doilea Plan naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice, estimarea cost-eficienţei măsurilor planificate şi a disponibilităţii fondurilor și resurselor finaciare, au fost scoase în evidenţă un șir de măsuri și activități care trebuie realizate în perioada următoare, după cum este prezentat în capitolul III.

- Sub-secțiunea 2.6.1. Lista măsurilor individuale
 planificate pentru perioada 2019-2021

- Lista măsurilor şi programelor de reducere a consumului de energie propuse pentru actualul Plan de acţiuni şi care ar contribui la atingerea obiectivelor Legii nr.139/2018 pe perioada 2019-2021, distribuite pe sectoare şi dezvoltate în detaliu, sunt prezentate în capitolul III. Detalii despre acoperirea financiară a măsurilor propuse spre realizare, precum și prezentarea modului în care resursele urmează a fi distribuite pe ani, sunt oferite în caitolul IV.

- Capitolul III. Măsurile de reducere a consumului primar 
și final de energie în anii 2019-2021

- Secțiunea 3.1. Măsuri orizontale

- Măsurile orizontale includ măsuri noi prevăzute de Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică, precum și alte activități de pregătire a studiilor, de elaborare a cadrului legal/ normativ, de instruire şi formare care influenţează diverse sectoare din economia naţională  prin promovarea eficienței energetice.

- Totalitatea măsurilor individuale orizontale stabilite pentru perioada 2019-2021 sunt prezentate în Tabelul 11.

Tabel 11. Măsurile individuale orizontale

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Sectorul țintă | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Economii de energie prevăzute în 2021 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1. | Consolidarea capacităților managerilor energetici raionali | Consumul final de energie în sectorul public | 2019-2021 | N/a | N/a | Măsură nouă |  |
| H.2. | Evaluarea potenţialului național de eficiență energetică | Consumul primar și final în toate sectoarele economiei naționale | 2019 | N/a | N/a | Măsură existentă | Actualizarea și completarea analizei existente |
| H.3. | Elaborarea și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii cu privire la eficienţa energetică | Consumul primar și final în toate sectoarele economiei naționale | 2019 | N/a | N/a | Măsură existentă |  |
| H.4. | Implementarea instrumentului de M&V a economiilor de energie (metoda bottom-up) | Consumul primar și final în toate sectoarele economiei naționale | 2019-2020 | N/a | N/a | Măsură existentă | Măsura H3 din PNAEE 16-18 revizuită/ adaptată |
| H.5. | Promovarea CPE și a companiilor de servicii energetice (ESCO) | Consumul primar și final în toate sectoarele economiei naționale | 2019-2021 | N/a | N/a | Măsură existentă |  |
| H.6. | Instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic, activități de sensibilizare | Consumul final în toate sectoarele economiei naționale | 2019-2021 | N/a | N/a | Măsură existentă |  |
| H.7. | Elaborarea auditurilor energetice de către companiile mari | Consumul final de energie în sectorul industrial | 2019-2021 | N/a | N/a | Măsură nouă |  |
| H.8. | Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor electrice | Consumul primar de energie (pierderi aferente transportului și distribuției energiei electrice) | 2019 | N/a | N/a | Măsură nouă |  |
| H.9 | Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor de gaze naturale | Consumul primar de energie (pierderi aferente transportului și distribuției gazelor naturale) | 2019 | N/a | N/a | Măsură nouă |  |
| Suma economiilor |  |  |  | N/a | N/a |  |  |

- Măsurile de consolidarea capacităților managerilor energetici raionali pentru perioada 2019-2021 sunt prezentate în tabelul 12.

Tabel 12. Consolidarea capacităților managerilor energetici raionali

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Consolidarea capacităților managerilor energetici raionali |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H1 |
| Descrierea | Categoria | Consolidarea capacităților instituționale |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură nouă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Consolidarea capacităților instituționale ale managerilor energetici raionali, în vederea îmbunătățirii calității actului de implementare a policitilor de eficiență energetică la nivel local, precum și de realizare și monitorizare a inițiativelor de finanțare în domeniu. Majoritatea Autorităților Administrațiilor Publice Locale de nivelul II și-au desemnat proprii manageri energetici, a căror capacități trebuie îmbunătățite. În același timp, legislația națională încurajează numirea managerilor energetici la nivel de municipalitate/ oraș – acțiune ce se înscrie în activitățile Guvernului de promovare a eficienței energetice la nivel local. |
|  | Grupul-ţintă | Managerii energetici raionali |
|  | Aplicare geografică | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Elaborarea fișei de post model pentru managerii energetici raionali; - Facilitarea și sprijinirea autorităților publice locale de nivelul al doilea la identificarea și numirea managerilor energetici locali; - Organizarea și desfășurarea măsurilor de consolidare a capacităților managerilor energetici raionali; - Sprijinirea managerilor energetici locali în activitățile de elaborare a planurilor de acțiuni locale în domeniul eficienței energetice. - Întreprinderea unor activități de încurajare a APL de nivelul I să își desemneze manageri energetici |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | - Programul bugetar: „Politici si management in sectorul energetic“ pentru anul 2019 (5801); - Bugetul Agenției pentru Eficiență Energetică; - Bugetul autorităților publice locale (în continuare - APL); - Bugetele proiectelor/ programelor Partenerilor de Dezvoltare (proiectul GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”). |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Unitățile de implementare a proiectelor |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsura cu privire la evaluarea potenţialului național de eficiență energetică este prezentată în tabelul 13.

Tabel 13. Evaluarea potenţialului de eficiență energetică

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Evaluarea potenţialului național de eficiență energetică |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H2 |
| Descrierea | Categoria | Studii şi analize |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2019 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Evaluarea detaliată, per sectoare a economiei naționale, a potențialului de eficiență energetică, atât pentru energia primară cât și finală. |
|  | Grupul-ţintă | Toate sectoarele economiei naționale |
|  | Aplicarea regională | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Analiza cerinţelor privind evaluarea potenţialului de economisire a energiei existente în legislaţia naţională (inclusiv documente strategice, planuri, programe, strategii); - Inventarierea surselor de date la nivel naţional, identificînd discrepanţele şi evaluînd credibilitatea acestora; - Stabilirea indicatorilor de referință pentru efectuarea unei analize benchmarking; - Evaluarea potenţialului de economisire a energiei în baza analizei menționate la pct. 3, pentru toate sectoarele economiei naționale. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | Asistența externă (Secretariatul Comunității Energetice și programul EU4Energy) |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | n/a |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Sinergie cu rezultatele activității de prognoză a consumului de energie primară și finală pe termen lung, efectuată în cadrului proiectului de asistență tehnică ”STARS” al UE |

- Măsura privind elaborarea și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii nr.139/2018 cu privire la eficienţa energetică este prezentată în tabelul 14.

Tabel 14. Elaborarea și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii cu privire la eficienţa energetică

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Elaborarea și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii cu privire la eficienţa energetică |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H3 |
| Descrierea | Categoria | Elaborarea cadrului juridic |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2019 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Măsura îşi propune să sprijine elaborarea și aprobarea cadrului legal în vederea asigurării punerii în aplicare a Legii nr.139/2018 cu privire la eficienţa energetică. Unul din principalele elemente ale legii, presupune modificarea sistemului național de autorizare a auditorilor energetici pe un mecanism de calificare și înregistrare a specialiștilor din domeniu într-o bază de date/ registru deținut de Agenție. |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii de energie din toate sectoarele economiei naționale |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Principalele elemente de legislație ce rezidă din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică sunt: - Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung; - Programul privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice; - Programul cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate; - Metodologia pentru determinarea contribuțiilor ce urmează a fi achitate de părțile obligate; - Elaborarea și aprobarea sistemului de validare a economiilor de energie; - Regulamentul cu privire la auditorii energetici și auditul energetic; - Regulamentul cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari; - Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea autorității responsabile de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | - Programul bugetar: „Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic“ pentru anul 2019; - Proiectul de asistență tehnică al UE ”STARS” - Asistență tehnică oferită de USAID - Asistența externă (Secretariatul Comunității Energetice și programul EU4Energy) - Proiectul GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”). |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastucturii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | Ministerul Economiei și Infrastucturii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | N/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Autorităţile/instituţiile de implementare vor identifica sinergiile cu alte proiecte/studii |

- Măsura privind implementarea instrumentui de monitorizare și verificare a economiilor de energie este prezentată în tabelul 15.

Tabel 15. Implementarea instrumentului de M&V a economiilor de energie (metoda bottom-up)

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Implementarea instrumentului de M&V a economiilor de energie (metoda bottom-up) |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H4 |
| Descrierea | Categoria | Instrumente de Monitorizare și Verificare |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2020 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Măsura îşi propune elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare şi verificare (M&V) a economiilor de energie rezultante din măsurile de eficienţă energetică, bazate pe metodologia propusă de Comisia Europeană şi Comunitatea Energetică şi dezvoltată adiţional de GIZ Open Regional Fund |
|  | Grupul-ţintă | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Adaptarea indicatorilor de performanţă M&V şi software pentru Republica Moldova; - Identificarea surselor de date şi colectarea datelor; - Implementarea sistemului de M&V, care va fi utilizat pentru evaluarea rezultatelor PNAEE pentru perioada anterioară și efectuarea calculelor ex-ante pentru următorul PNAEE; - Dezvoltarea continuă a sistemului M&V şi încorporarea treptată a indicatorilor de performanţă bottom-up; - Dezvoltarea capacităţii institutionale ale AEE și managerilor energetici raionali, ale furnizorilor de informații. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Programul EU4Energy, Componenta 3 2. Programul bugetar: „Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic“ pentru anii 2019-2021 |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsura privind promovarea contractelor de performanță energetică și a companiilor de servicii energetice (ESCO) este prezentată în tabelul 16.

Tabel 16. Promovarea CPE și a companiilor de servicii energetice

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Promovarea CPE și a companiilor de servicii energetice |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H6 |
| Descriere | Categoria | Măsuri de policită de eficiență energetică |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Promovarea Contractelor de Performanță Energetică ca instrument de finanțare de către terțe părți a proiectelor/ măsurilor de eficiență energetică. La zi, în Republica Moldova nu sunt înregistrate companii de tip ESCo. Cu toate acestea, în cadrul proiectului PNUD-GEF „ESCO Moldova - Transformarea pieţei pentru eficienţa energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, un număr aproximativ de 10 companii cu activitate, preponderent în sectorul prestării serviciilor inginereșeti, construcții, etc., își exprimaseră interesul pentru nișa respectivă a pieței. |
|  | Grupul-ţintă | Consumatori din sectorul public, industrial şi rezidenţial |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Revizuirea şi/sau modificarea cadrului normativ existent pentru a promova dezvoltarea ESCO; - Organizarea și defășurarea campaniilor de sensibilizare care vizează beneficiarii potenţiali de servicii energetice, precum şi de instruirea furnizorilor potenţiali de servicii energetice; - Sensibilizarea şi instruirea autorităţilor publice locale cu privire la implementarea CPE. - Inventarierea companiilor cu competențe tehnice și, după caz, financiare în domeniu, su stabilirea listei prestatorilor de servicii energetice (inclusiv în format electronic și online) |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | - Programul bugetar: „Politici şi management în sectorul energetic“ pentru perioada 2019-2021; - Bugetul Agenției pentru Eficiență Energetică pentru anii 2019-2020; - Bugetul componentei ESCO a proiectului PNUD/ GEF „Orașe verzi durabile pentru Moldova” (Green Cities). |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Proiecte/ inițiative ale partenerilor de dezvoltare |

- Măsura de eficiență energetică privind instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic, activități de sensibilizare, este prezentată în tabelul 17.

Tabel 17. Instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic, cercetare, activități de sensibilizare

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic, cercetare, activități de sensibilizare |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H7 |
| Descrierea | Categoria | Instruire şi formare, campanii de sensibilizare |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Măsura îşi propune să sprijine dezvoltarea competenţelor necesare pentru implementarea cadrului normativ în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin schimbări comportamentale, care rezultă în reducerea consumului de energie şi, respectiv, acumularea economiilor de energie. Mai mult, măsură ăși propune să încurajeze realizarea activităților de cercetare în domeniul eficienței la nivel național. |
|  | Grupul-ţintă | Factori de decizie, specialiști autorizați/ calificați, consumatori de energie |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Organizarea și desfășurarea de instruiri, evenimente de consolidare a capacităților, cu următoarele tematici: - Eficiența energetică; - performanţa energetică a clădirilor; - auditare energetică; - etichetare energetică și proiectare ecologică; - servicii energetice. - Campanii de sensibilizare privind: - economii de energie în clădiri, industrie și alte segmente ale economiei naționale; - etichetarea energetică; - utilizarea energiei din surse regenerabile; - cogenerare şi alimentare centralizată cu energie termică. - Efectuarea de cercetări în domeniul eficienței energetice |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Programul bugetar: „Politici şi management în sectorul energetic“ pentru perioada 2019-2021; 2.Bugetul Agenției pentru Eficiență Energetică pentru anii 2019-2021; 3. Bugetul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supraveghrea Pieței pentru anii 2019-2021 (componenta eficiență energetică); 4. Mijloace financiare atrase in partea Donatorilor și Partenerilor de Dezvoltare; 5. Bugetele Autorităților Publice Locale; 6. Bugetele Autorităților Publice Centrale; 7. Proiectul GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”) 8. Programul Naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023 |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, autorităţi publice locale, autorități publice centrale. Cu participarea (după caz): Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare Institutul de Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsura privind elaborarea auditurilor energetice de către companiile mari este prezentată în tabelul 18.

Tabel 18. Elaborarea auditurilor energetice de către companiile mari

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Elaborarea auditurilor energetice de către companiile mari |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H8 |
| Descriere | Categoria | Măsuri de policită de eficiență energetică |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură nouă (niciun audit energetic nu a fost raportat de către întreprinderile mari la zi) |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Promovarea, în rândul companiilor mari, a obligației de efectuare, odată la 4 ani, a auditurilor energetice obligatorii. Promovarea, în rândul companiilor mari, a opțiunii alternative auditurilor energetice obligatorii, și anume a posibilității implementării standardului internațional de management energetic ISO 50001 |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii, preponderenmt din sectorul industrial (740 de întrepridneri mari, în conformitate cu datele Biroului Național de Statistici, în anul 2017) |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | - Aprobarea cadrului normativ secundar aferent obligației întreprinderilor mari de a efectua audituri energetice (Regulamentul cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari); - Stabilirea listei întreprinderilor mari care cad sub incidența obligației de efectuare a auditurilor energetice; - Notificarea companiilor mari cu privire la obligația de efectuare a auditurilor energetice mari; - Promovarea în rândul întreprinderilor mari a instrumentelor de finanțare disponibile în domeniul eficienței energetice, precum și a principiilor managementului energetic. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | Bugetul întreprinderilor mari |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Întreprinderile mari (onorarea obligației de auditare) Agenţia pentru Eficienţă Energetică (monitorizarea punerii în aplicare a obligației în cauză de către subiecții economiei naționale vizați de respectivul instrument) |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsura privind evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor electrice de către operatorii de sistem din domeniul electroenergetic este prezentată în tabelul nr. 19.

Tabel 19. Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor electrice

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor electrice |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H9 |
| Descriere | Categoria | Studii, analize |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2019 (după caz, cu finalizare în a. 2020) Măsură nouă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Evalua potențialul de eficiență energetică al rețelelor electrice de distribuție a energiei electrice de către operatorii de sistem |
|  | Grupul-ţintă | Operatorii de sistem din domeniul electroenergetic |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Elaborarea unei analize de evaluare a potențialului de eficiență energetică din sectorul transport și distribuție a energiei electrice |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Bugetul operatorilor de sistem |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Operatorii de sistem din domeniul electroenergetic |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsura privind evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor de gaze naturale de către operatorii de sistem din domeniul electroenergetic este prezentată în tabelul nr. 18.

Tabel 20. Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor de gaze naturale

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor de gaze naturale |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | H9 |
| Descriere | Categoria | Studii, analize |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2019 (după caz, cu finalizare în a. 2020) Măsură nouă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Evaluarea potențialului de eficiență energetică al rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale de către operatorii de sistem |
|  | Grupul-ţintă | Operatorii de sistem din domeniul gazelor naturale |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Elaborarea unei analize de evaluare a potențialului de eficiență energetică din sectorul transport și distribuție a gazelor naturale |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | Bugetul operatorilor de sistem |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Operatorii de sistem din domeniul gazelor naturale |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

Secțiunea 3.2. Măsuri în sectorul construcţiilor

- Măsurile din sectorul construcţiilor includ măsuri generale, focusate preponderent pe clădirile rezidențiale, care implică elaborarea/perfecţionarea bazei legislative din sector, codurile și normativele în domeniul construcţiilor, etc. şi alte măsuri asociate cu economii de energie. Sumarul informaţiilor privind măsurile este prezentat în tabelul 19.

Tabel 21. Măsurile individuale în sectorul construcţiilor

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Sectorul țintă | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1. | Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădirilor | Clădire din sectorul rezidențial | 2019-2021 | n/a | Măsură existentă |  |
| B.2. | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în blocurile rezidenţiale | Clădiri din sectorul rezidențial | 2019-2021 | 6,7 | Măsură existentă |  |
|  | Total economii: |  |  | 6,7 |  |  |

- Măsura privind elaborarea cadrului legal cu privire la performanța energetică a clădirilor este prezentată în tabelul 22.

Tabel 22. Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădirilor

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădirilor |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | B1 |
| Descrierea | Categoria | Cadru juridic secundar |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Elaborarea cadrului juridic și a reglementărilor tehnice necesare în vederea promovării eficienței energetice în clădiri |
|  | Grupul-ţintă | Clădiri rezidențiale, consumatorii de energie din sector |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Elaborarea (după caz, actualizarea și ajustarea) și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii nr.128/ 2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor: - Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor; -Regulament privind inspecţia periodică a sistemelor de încălzire şi de climatizare a aerului şi raportarea periodică; - Metodologia de calcul al nivelurilor optime din punctul de vedere al costului; - Cerinţe minime de performanţă energetică a clădirilor şi sistemelor tehnice ale clădirilor; - Plan de acțiuni cu privire la clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero (care ar include și definiția de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero); - Plan naţional pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero; - Strategia de renovare a clădirilor (conform cerinţelor prevăzute la articolul 4 din Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică și Legea nr.139/ 2018 cu privire la eficiența energetică). |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Programul bugetar: „Politici şi management în sectorul energetic“ pentru perioada 2019-2021; 2. Bugetul Agenției pentru Eficiență Energetică pentru anii 2019-2021; 3. Programul EU4Energy, componenta ”Governance”. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii (Direcția urbanism, locuințe și construcții), Agenția pentru Eficiență Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

- Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale sunt prezentate în tabelul 21.

Tabel 23. Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | B2 |
| Descrierea | Categoria | Instrumente de finanțare a eficienței energetice |
|  | Perioada | Începută: ianuarie 2019 Finalizată: decembrie 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Reducerea consumului specific de energie (la nivelul clasei de performanță energetică B) în sectorul construcţiilor şi, respectiv, a emisiilor de CO2; Crearea unor instrumente financiare care să sprijine măsurile de eficienţă energetică în sectorul clădirilor rezidențiale. |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii de energie din sectorul rezidenţial |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1. Implementarea schemei de obligații de eficiență energetică prin colectarea resurselor financiare și sprijinirea măsurilor de eficientizare a consumului de resurse energetice în sectorul rezidențial; 2. Finanțarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial în cadrul programelor și inițiativelor dezvoltate cu suportul Partenerilor de Dezvoltare; 3. Purtarea unui dialog activ cu Donatorii și Partenerii de Dezvoltare în vederea atragerii de resurse financiare necesare finanțării proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial; 4. Efectuarea de analize dedicate în vederea stabilirii oportunității de introducere a unor facilități fiscale pentru susținerea implementării proiectelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial, care ar putea lua forma reducerilor de taxe, deducerilor fiscale pentru modernizarea energetică, aplicarea unor cote reduse a TVA pentru lucrările de termoizolare, renovare; 5. Promovarea subiectului performanței energetice a clădirilor rezidențiale în rândul instituțiilor financiare locale, prin facilitarea deciziilor acestora cu privire la oferirea împrumuturilor bancare cu rata dobânzii redusă, în condiții preferențiale, împrumuturi cu dobînda zero, etc. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Proiecte ce includ implementarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial sprijinite de Partenerii de Dezvoltare: - Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica); - Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)”; - Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale din mun. Chișinău (proiect finanțat din resursele BERD, BEI și fondul E5P); 2.Proiecte-pilot și de promovare a eficienței energetice în clădiri implementate de operatorii de pe piața energetică (în special furnizorii de energie termică); 3. Bugetul proiectul PNUD/ GEF „Orașe verzi durabile pentru Moldova” (Green Cities). 4. Creditarea sectorul rezidențial de către băncile comerciale locale. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Agenția pentru Eficienţă Energetică, Unitățile de Implementare a Proiectelor, Furnizorii de servicii de alimentare cu energie termică. |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 6,1 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 6,7 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 7,5 ktep /Valoarea economiilor nu include potenţialul de eficienţă energetică privind etichetarea energetică a produselor cu impact energetic/ |
|  | Presupuneri | 1. Instituțiile financiare locale vor aloca cca. 600 milioane MDL anual în vederea sprijinirii măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial 4. UIP „Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale din mun. Chișinău” va aloca în anul 2020, 20 milioane MDL și anul 2021, 41 milioane MDL pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial din capitală Estimarea economiilor de energie a fost realizată prin utilizarea rezultatelor analizei efectuate de către AEE și MEI cu privire la determinarea costurilor specifice aferente proiectelor de eficiență energetică implementate în sectoarele economiei naționale, efectuată în anul 2018 (metoda ex-ante) |

Secțiunea 3.3. Măsuri în sectorul public

- Măsurile din sectorul public includ măsuri în diverse subsectoare, cum ar fi clădirile publice, iluminatul stradal, infrastructura de alimentare cu apă. Sumarul informaţiilor privind măsurile respective este prezentat în tabelul 22 de mai jos. Măsurile pentru transportul public sînt descrise în secţiunea dedicată sectorului de mobilitate/ transporturi.

Tabel 24. Măsurile individuale din sectorul public

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Sectorul țintă | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.1. | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice | Consumul final de energie în sectorul public (componenta clădiri) | 2019-2021 | 4,7 | Măsură existentă |  |
| P.2. | Eficientizarea energetică a iluminatului public stradal | Consumul final de energie în sectorul public (componenta iluminat public stradal) | 2019-2021 | 0,13 | Măsură existentă |  |
| P.3. | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul serviciilor municipale/ regionale de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate | Consumul final de energie în sectorul public (componenta servicii publice de alimentare că apă și evaluare a apelor uzate) | 2019-2021 | 3,10 | Măsură existentă |  |
|  | Suma economiilor |  |  | 7,93 |  |  |

- Masura privind îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice este prezentată în tabelul nr 23.

Tabel 25. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | P1 |
| Descrierea | Categoria | Măsură de politică în domeniul eficienței energetice |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice prin implementarea proiectelor de reducere a consumului din mijloace bugetare, resurse oferite de către Partenerii de Dezvoltare, prin facilitarea accesului instituțiilor publice și a autorităților adiminstrației publice locale la diverse instrumente financiare. |
|  | Grupul-ţintă | Clădiri utilizate/ deținute de autoritățile adiministrației publice locale de nivelul întîi și doilea precum și ale instituțiilor publice |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Stabilirea instrumentelor de finanțare și a altor măsuri de policită în domeniul eficienței energetice la care ar putea apela/ aplica deținătorii și/ sau utilizatorii clădirilor publice; 2. Identifcarea clădirilor deținute și/ sau ocupate de autoritățile și instituțiile publice cu cel mai mare potențial de eficiență energetică (sau care corespund criteriilor stabilite în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte); 3. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul clădirilor identificate. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Programul bugetar: „Eficienta energetica si surse regenerabile“ pentru perioada 2019-2021 (58.04); 2. Programul cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate; 3. Proiecte de eficiență energetică finanțate din mijloacele financiatre ale Fondului Național de Dezvoltare Regională; 4. Proiecte ce includ implementarea măsurilor de eficiență energetică în sectorul rezidențial sprijinite de Partenerii de Dezvoltare: - Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica); - Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)” - Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale din mun. Chișinău (proiect finanțat din resursele BERD, BEI și fondul E5P). 5. Proiectul de îmbunătățire a eficienței energetice în Republica Moldova (Moldova Energy Efficiency Project); 6. Proiectul Băncii Mondiale de îmbunătățire a învățământului în Republica Moldova; 7. Proiectul de eficiență nergetică implementat de către GIZ și UE (8 obiective); 8. Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul Convenției Primarilor pentru Energie și Mediu; 9. Proiecte finanțate de Partenerii de Dezvoltare din contul mijloacelor financiare disponibile în cadrul Fondului E5P; 10. Proiecte-pilot și de promovare a eficienței energetice în clădiri implementate de operatorii de pe piața energetică (în special furnizorii de energie termică); 11. Creditarea sectorului public de către băncile comerciale locale. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Unitățile de Implementare a Proiectelor, Autorităţile administrației publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică. |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Abordare bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 3,2 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 5,47 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 6,3 ktep |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Posibilități de co-finanțare din surse bugetare a măsurilor de eficiență energetică în s. public sprijinite de Partenerii de Dezvoltare. |

- Măsura de eficientizare energeitcă a iluminatului public stradat este prezentată în tabelul 24.

Tabel 26. Eficientizarea energetică a iluminatului public stradal

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Eficientizarea energetică a iluminatului public stradal |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | P1 |
| Descrierea | Categoria | Măsură de politică în domeniul eficienței energetice |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul sistemelor de iluminat public prin implementarea proiectelor de reducere a consumului de energie electrică prin utilizarea tehnologiei LED, cu finanțare din mijloace bugetare, precum și din resurse oferite de către Partenerii de Dezvoltare, prin facilitarea accesului instituțiilor publice și a autorităților adiminstrației publice locale la diverse instrumente financiare. |
|  | Grupul-ţintă | Sisteme de iluminat public stradal din cadrul autoritățile adiministrației publice locale de nivelul întîi și al doilea |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Stabilirea instrumentelor de finanțare și a altor măsuri de policită în domeniul eficienței energetice la care ar putea apela/ aplica deținătorii și/ sau gestionarii sistemelor de iluminat public stradal 2. Identifcarea sistemlor de iluminat public deținute și/ sau gestionate de autoritățile și instituțiile publice cu cel mai mare potențial de eficiență energetică (sau care corespund criteriilor stabilite în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte) 3. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul sistemelor de iluminat public identificate |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Programul bugetar: „Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă“ pentru perioada 2019-2021; 2. Proiecte de eficiență energetică finanțate din mijloacele financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională 3. Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul Convenției Primarilor pentru Energie și Mediu 4. Proiecte finanțate de Partenerii de Dezvoltare din contul mijloacelor financiare disponibile în cadrul Fondului E5P 5. Mijloace bugetare planificate și atrase de către autoritățile administrației publice locale |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Unitățile de Implementare a Proiectelor, Autorităţile administrației publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică. |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Abordare bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 0,24 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 0,13 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 0,03 ktep |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Posibilități de co-finanțare din surse bugetare a măsurilor de eficiență energetică în sectorul public sprijinite de Partenerii de Dezvoltare. |

- Măsurile privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul serviciilor municipale/ regionale de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate sunt prezentate în tabelul 27.

Tabel 27. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul serviciilor municipale/ regionale de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul serviciilor municipale/ regionale de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | P3 |
| Descriere | Categoria | Măsură de politică în domeniul eficienței energetice |
|  | Perioada | Început: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Reducerea consumului de energie de către serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate prin operaţiuni mai eficiente, reducere a costurilor operaţionale şi îmbunătăţirea performanţei de mediu. |
|  | Grupul-ţintă | Utilizatori ai sistemului de alimentare cu apă din zonele municipale/regionale: consumatori rezidenţiali, industriali |
|  | Aplicare | La nivel național |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Autorităţile publice locale urmează să implementeze măsuri de eficienţă energetică în cadrul serviciilor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate prin implementarea politicilor și reglementărilor relevante, care ar sprijini aceste servicii pe întreaga durată a procesului |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Bugetul de stat și bugetul autorităților adimintrației publice locale de nivelele întîi și al doilea; 2. Mijloace financiare oferite de Fondul Ecologic Național; 3. Mijloace financiare oferite de Fondul Național de Dezvoltare Regională; 4. Bugetele și resursele financiare ale companiilor din domeniu; 5. Mijloace financiare oferi de către Partenerii de Dezvoltare: - „Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din Chişinău” (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare: 24 milioane euro, Banca Europeană pentru Investiţii: 24 milioane euro, Uniunea Europeană prin intermediul Fondul de Investiţii pentru Vecinătate: 11 milioane euro sub formă de grant). - Proiectul’’Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie în Republica Moldova”, în cadrul căruia se va realiza achiziţionarea echipamentului de pompare eficient din punct de vedere energetic pentru 11 operatori ai serviciului de alimentare cu apă și canalizare, susţinut de SDC şi ADA). Realizarea acţiunii este planificată pentru anul - a. 2020. Costul total - 1.332.715,02 MDL. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Unitățile de Implementare a Proiectelor, Organele de execuție ale întreprinderilor municipale, Autorităţile administrației publice locale, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energie | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Abordare bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 1,54 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 3,10 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 3,08 ktep |

Secțiunea 3.4. Măsuri în sectorul industrie 
şi al întreprinderilor mici şi mijlocii

- Sumarul informaţiilor privind măsurile din sectorul industrial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii este prezentat în tabelul 26.

Tabel 28. Măsurile individuale în sectorul industrial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Sectorul țintă | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1. | Modernizarea şi renovarea sectorului industrial | Consumul final în sectorul industrial | 2019-2021 | 19,47 | Măsură existentă |  |
| I.2 | Introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în industrie | Consumul final în sectorul industrial | 2019-2021 | 0,38 | Măsură existentă |  |
|  | Suma economiilor |  |  | 19,85 |  |  |

- Măsura de eficiență energetică privind modernizarea sectorului industrial este prezentată în tabelul 27.

Tabel 29. Modernizarea şi renovarea sectorului industrial

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Modernizarea şi renovarea sectorului industrial |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | I1 |
| Descrierea | Categoria | Măsuri de politică de eficiență energetică |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Dezvoltarea și punerea la dispoziția subiecților sectorului industrial a instrumentelor de finanţare pentru implementarea proiectelor de eficienţă energetică. Promovarea consumului eficient de energie și de resurse |
|  | Grupul-ţintă | Sectorul industrial |
|  | Aplicarea regională | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Stabilirea dialogului cu Partenerii de Dezvoltare, Donatorii și băncile comerciale locale, în vederea promovării consumului rațional de resurse și energie, precum și dezvoltarea unui set de instrumente de finanțare, în condiții preferențiale, a măsurilor de eficiență energetică; 2. Promovarea oportunităților de finanțare în rîndul întreprinderilor din sectorul industrial; 3. Facilitarea accesului întreprinderilor din sectorul industrtial din RM la instrumentele de finanțare puse la dispoziție de Partenerii de Dezvoltare/ Donatorii. Băncile comerciale locale. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Linia de finanțare EU4Business; 2. Linia de finanțare GreenForGrowth; 3.Corporația Nordică de Mediu (NEFCO); 4. Alte instrumente de finanțare puse la dispoziție de Parteenrii de Dezvoltare (BERD-GEF); 5. Creditarea sectorului industrial de către băncile comerciale locale; 6. Finanțarea măsurilor de eficiență energetică în agricultură de către băncile comerciale locale. 7. Bugetele proiectelot dezvoltate în cadrul Programului de țară UNIDO pentru Dezvoltare Inclusivă și Durabilă în Republica Moldova pentru perioada 2019-2023 8. Bugetul programului EUEnvironment și EU4Climate |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Unitățile de Implementare a Proiectelor, programelor Ministerul Economiei și Infrastucturii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică. |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Metoda de monitorizare – conform abordării bottom-up. Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 19,93 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 19,47 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 19,01 ktep |
|  | Presupuneri | 1. EU4Business va aloca și finanța în perioada 2019-2021 proiecte de eficiență energetică în industrie și sectorul IMM în valoare de 5 milioane EUR anual; 2. BERD va lansa, prin intermediul facilității GEF, începând cu anul 2020 și finanța, începând cu anul 2021, proiecte de eficiență în sectorul industrial, în valoare de 3 milioane EUR anual; 3. GreenForGrowth va aloca și finanța în perioada 2019-2021 proiecte de eficiență energetică în industrie și sectorul IMM în valoare de 1,5 milioane EUR anual; 4. Corporația Nordică de Mediu (NEFCO) va lansa în a. 2020 o linie de finanțare în condiții preferențiale care va finanța, începând cu anul 2021, proiecte de eficiență în sectorul industrial, în valoare de 1 milion EUR anual. |

- Măsura de sporire a eficienței  energetice în sectorul industrial prin introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în industrie este prezentată în tabelul 30.

Tabel 30. Introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în industrie

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în industrie |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | I2 |
| Descrierea | Categoria | Măsuri de politică de eficiență energetică |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Îmbunătăţirea productivităţii resurselor şi a performanţei energetice și de mediu a întreprinderilor şi a altor organizaţii prin aplicarea metodelor, tehnicilor şi politicilor de eficientizare a resurselor utilizate, producerea mai pură, precum și punerea în aplicare a sistemelor de management energetic. |
|  | Grupul-ţintă | Sectorul industrial și al IMM_urilor |
|  | Aplicarea regională | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1. Instruirea experţilor naţionali şi asistenţă în implementarea eficientizării consumului de resurse energetice și a celor naturale; 2. Asistenţă tehnică întreprinderilor şi altor organizaţii în identificarea şi implementarea opţiunilor disponibile de eficientizare a consumului de resurse, 3. Sprijin la identificarea instrumenetelor de finanțare a măsurilor de eficientizare a consumului de resurse. 4. Implementarea componenetelor relevante acțiunii ale programului EU4Environment (în special Componenta 2. Economie circulară și noi oportunități de creștere) 5. Implementarea componenetelor relevante acțiunii I.2. a programului EU4Climate |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1.Programul naţional de producere mai pură; 2. Inițiative UNIDO incluse în CPF 2018-2023; 3. Mijloace financiare proprii ale subiecților sectorului industrial și IMMuri. 4. Bugetele programului EU4Environment și EU4Climate, dedicate Republicii Moldova |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Unități de Implementare a Proiectelor, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, Agenția pentru Eficiență Energetică. |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Metoda de monitorizare – bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 0,19 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 0,38 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 0,38 ktep |

Secțiunea 3.5. Măsuri în sectorul de mobilitate

- Măsurile din sectorul de mobilitate includ diverse acţiuni realizate în transportul public, acoperind şi utilizarea individuală a vehiculelor, şi sînt prezentate în tabelul „Măsurile individuale din sectorul transporturilor ”.

Tabel 31. Măsuri în sectorul de mobilitate

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Utilizatorul final vizat | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1. | Implementarea politicilor și măsurulor de eficienţă energetică în sectorul transportului terestru | Transportul terestru public şi privat | 2019-2021 | 0,24 | Măsură existentă |  |
| T.2. | Promovarea utilizării vehiculelor electrice | Transportul terestru privat și public | 2019-2021 | 0,22 | Măsură nouă |  |
|  | Suma economiilor |  |  | 0,46 |  |  |

- Măsurile și politicile de eficiență energetică în sectorul mobilitate sunt prezenetate în tabelul 32.

Tabel 32. Implementarea politicilor și măsurilor de eficienţă energetică în sectorul transportului terestru

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Implementarea politicilor și măsurilor de eficienţă energetică în sectorul transportului terestru |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | T1 |
| Descrierea | Categoria | Măsură de politică în domeniul eficienței energetice |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Optimizarea consumului de carburanţi în sectorul transporturilor |
|  | Grupul-ţintă | Utilizatorii mijloacelor de transport terestru |
|  | Aplicarea | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1. Adoptarea şi implementarea Strategiei de transport a mun. Chişinău; 2. Adoptarea şi implementarea unui document strategic de dezvoltare a sectorului transporturi pentru mun. Bălți, precum și implementarea măsurilor de eficiență energetică; 3. Implementarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022; 4. Implementarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor și desfășurarea activităților de promovare a prevederilor acestuia; 5. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul sectorului feroviar. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Mijloacele financiare alocate în Fondul Rutier; 2. Proiectul de restructurare a căilor ferate din Republica Moldova; 3. Bugetul mun. Chișinău pentru perioada 2019-2021; 4. Bugetul proiectului „Oraşe verzi şi durabile în Moldova – Catalizarea investiţiilor în oraşe verzi şi durabile din Republica Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată”; 5. Proiectul de modernizare a transportului public din mun. Bălți (cu finanțare din partea BERD și a fondului E5P); 6. Creditarea sectorului transporturi de către băncile comerciale locale. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitățile de Implementare a Proiectelor, Calea Ferată a Moldovei. |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energie | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 0,11 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 0,44 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 0,44 ktep |

- Măsura de sporire a eficienței energetice a sectorului mobilitate prin promovarea utilizării vehiculelor electrice este prezentată în tabelul 33.

Tabel 33. Promovarea utilizării vehiculelor electrice

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Promovarea utilizării vehiculelor electrice |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | T2 |
| Descrierea | Categoria | Măsură de politică în domeniul eficienței energetice |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 Măsură nouă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Optimizarea consumului de carburanţi în sectorul transportului rutier/ terestru |
|  | Grupul-ţintă | Utilizatorii mijloacelor de transport terestru |
|  | Aplicarea | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Promovarea vehiculelor electrice, în vederea asigurării schimbului modal al tipului de transport provat/ personal utilizat 2. Promovarea transportului public urban și interurban electric |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Bugetul autorităților administrației publice locale relevante pentru anii 2019-2021. 2. Bugetul proiectului „Oraşe verzi şi durabile în Moldova – Catalizarea investiţiilor în oraşe verzi şi durabile din Republica Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată”, inclusiv mijloacele financiare puse la dispoziție de Fondul pentru Eficiență Energetică (2 milioane MDL). 3. Bugetul proiectului „Integrarea Transportului public zero CO2" în rutele interurbane ale Republicii Moldova |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Agenția pentru Eficiență Energetică, Unitățile de Implementare a Proiectelor. |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energie | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, |
| Economii de energie finală | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Bottom-up (ex-ante) |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 0,12 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 0,22 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 0,39 ktep |

Sețiunea 3.6. Măsuri în sectorul energetic

- Măsurile din sectorul energetic includ măsurile prevăzute pentru diverse subsectoare, cum ar fi cel al energiei termice, electroenergetic şi de infrastructură. Aceste măsuri nu contribuie la realizarea economiilor de energie stabilite de Directiva 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice în termeni de economii de energie finală, cu toate acestea, măsurile îmbunătăţesc semnificativ indicatorii privind consumul de energie primară (a se vedea tabelul 34).

Tabel 34. Măsurile individuale în sectorul energetic

| Nr. crt. | Denumirea măsurii de economisire a energiei | Sectorul țintă | Durata | Economii de de energie prevăzute în 2020 (ktep) | Situaţia în raport cu PNAEE 2016-2018 | Comentarii adiţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1. | Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică | SACET | 2019-2021 | 1,05 | Măsură existentă | Revizuită în conformitate cu situația la zi în domeniu |
| E.2. | Îmbunătăţirea performaneței transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale | Transportul și distribuția energiei electrice și gazelor naturale | 2019-2021 | 4,1 | Măsură nouă |  |
| E.3. | Îmbunătăţirea aspectelor aferente contorizării şi facturării consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale | Consumul final de energie electrică, termmică și gaze naturale | 2019-2020 | n/a | Măsură existentă | Măsură ajustată la prevederile Legii 139/2018, art. 16 |
| E.4. | Actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficient | Consumul de energie electrică şi energie termică | 2019-2020 | n/a | Măsură existentă | Măsură existentă, ajustată la prevederile Legii 139/2018, art. 16 |
|  | Suma economiilor |  |  | 4,7 |  |  |

- Măsura de îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică este prezentată în tabelul 35.

Tabel 35. Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | E1 |
| Descrierea | Categoria | Proiecte investiționale |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2020 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Scopul acestei măsuri este de a favoriza optimizarea proceselor aferente producerii, distribuţiei și furnizării energiei termice, în special în cadrul SACET din mun. Chișinău și Bălți. |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii de energie termică |
|  | Aplicare | La nivel local, mun. Chișinău și Bălți |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1.Implementarea „Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica); 2. Implementarea proiectului investițional ”Sistemul termoenergetic CET Nord Bălți”; 3. Planurile de investiții ale operatorilor de distribuție a enegiei termice. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1.Bugetul ”Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica);”, în valoare de 40,5 milioane USD, oferiți ca și împrumut de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 2. Bugetul proiectului investițional ”Sistemul termoenergetic CET Nord Bălți”, în valoare de 10,7 milioane EUR (7 milioane EUR împrumut oferiți de BERD, 0,7 milioane EUR – grant, oferit de Fondul Creditorilor BERD, 3 milioae EUR – grant din partea fondului E5P). |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | „Termoelectrica” SA, Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor în domeniul Energetic, „CET Nord” SA. |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energi | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 3,81 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 1,05 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 1,05 ktep |

- Măsura privind îmbunătăţirea performanței transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale este prezentată în tabelul 36.

Tabel 36. Îmbunătăţirea performanței transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Îmbunătăţirea performanței transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | E2 |
| Descrierea | Categoria | Proiecte investiţionale |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2021 |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Reducerea consumului tehnologic şi a pierderilor la transportul și distribuția energiei electrice și gazelor naturale |
|  | Grupul-ţintă | Operatorii de sistem în domeniul energiei electrice și gazelor naturale |
|  | Aplicare | La nivel național |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Implementarea măsurilor de eficiență energetică și reducere a pierderilor în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Planurile de investiții ale operatorilor de sistem din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, aprobate de Agenția Națională de Reglementare în Energetică; 2. Proiecte investiționale susținute de Partenerii de Dezvoltare: - Proiectul investițional ”Reabilitarea rețelelor electrice de transport a energiei electrice ale SA Moldelectrica”, cu un buget în valoare de 40,5 milioane EUR (17,5 milioane EUR oferite de către BERD, 15 milioane EUR de către BEI și 8 milioane EUR grant, oferit de NIF), |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Operatorii de sistem din domeniul energiei electrice; Operatorii de sistem din domeniul gazelor naturale |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energie | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | Bottom-up Efectele măsurii vor fi monitorizate prin intermediul sistemului de măsurare şi verificare, raportările instituțiilor responsabile de implementare. Economiile așteptate pentru perioada anilor 2019-2021 au fost esimate folsind metoda ex-ante, la baza căreia stau rezultatele obținute din implementarea proiectelor similare. |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | 4,07 ktep |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | 4,07 ktep |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | 4,07 ktep |

- Măsura de eficiență energetică privind îmbunătăţirea aspectelor aferente contorizării şi facturării consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale.

Tabel 37. Îmbunătăţirea aspectelor aferente contorizării şi facturării consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Îmbunătăţirea aspectelor aferente contorizării şi facturării consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | E3 |
| Descrierea | Categoria | Proiecte investiționale, sistem de management energetic |
|  | Perioada | Început: 2019 Finalizat: 2021 Măsura existentă (revizuită prin ajustarea acesteia la prevederile Legii 139/2018 cu privire la eficineța energetică) |
|  | Scopul/Descrierea succintă | Informarea, măsurarea şi facturarea pe baza consumului real. Creşterea informării consumatorilor finali despre consumul de energie electrică, energie termică și gaze naturale. Raţionalizarea utilizării eficiente a energiei electrice, energiei termice și gazelor naturale |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii finali de energie electrică, energie termică și gaze naturale |
|  | Aplicarea regională | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | 1. Elaborarea unei analize cost-beneficiu aferente utilizării contoarelor inteligente în vederea contorizării consumului de energie electrică, termică și gaze nturale, precum și stabilirea beneficiilor conexe 2. Planificarea investițiilor necesare în vederea instalării contoarelor, după caz – inteligente, pentru măsurarea consumului de energie electrică, termică și gaze naturale la consumatorul final |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | 1. Bugetele proprii ale operatorilor sistemelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, termice și gazelor naturale; 2. Programul bugetar: „Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic“ pentru perioada 2019-2021 |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Operatorii sistemului de distribuție din domeniul electreoenergetic; Operatorii sistemului de distribuție din domeniul gazelor naturale Distribuitorii/ furnizorii de energie temică |
|  | Autoritatea de monitorizare a economiilor de energie | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |
|  | Suprapuneri, efecte de multiplicare, sinergie | Este dificil de estimat impactul direct al instalării contoarelor, dispozitivelor de transmitere a datelor de la echipamente de măsurare gaze şi protecţia lor antifraudă asupra comportamentului consumatorilor de cel al reducerii pierderilor comerciale de gaze naturale prin aplicarea acestor soluţii tehnice |

- Măsura de eficiență energetică privind actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficient este prezentată în tabelul nr 38.

Tabel 38. Actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficient

| Denumirea măsurii de economisire a energiei |  | Actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente |
| --- | --- | --- |
| Indicele măsurii |  | E4 |
| Descrierea | Categoria | Studii şi analize |
|  | Perioada | Începută: 2019 Finalizată: 2020 Măsură existentă |
|  | Scopul/Descrierea succintă | În conformitate cu prevederile art. 24 al Legii 139/2018, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii efectuează o evaluare amplă a potențialului național de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență și a sistemului eficient de alimentare centralizată cu energie termică și de răcire. Având în vedere elaborarea analizei în anul 2016, se impune actualizarea acesteia, cu ajustarea rezultatelor la noile date statistice disponibile și alte elemente de natură tehnică, economică, financiară, pe măsură să influențeze rezultatele. |
|  | Grupul-ţintă | Consumatorii de energie electrică şi termică Autoritățile adminitrației publice locale Producătorii, distribuitorii și furnizorii de energie termică |
|  | Aplicare | La nivel naţional |
| Informaţii despre implementare | Activități și măsuri aferente implementării măsurii | Actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficient. |
|  | Bugetul şi sursa de finanţare | Programul bugetar: „Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic“ pentru perioada 2019-202; Bugetul Agenției pentru Eficiență Energetică pentru anii 2019 și 2020. |
|  | Autoritatea/instituţia de implementare | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenţia pentru Eficienţă Energetică. |
|  | Autoritatea de monitorizare | Agenţia pentru Eficienţă Energetică |
| Economii de energie | Metoda de monitorizare/măsurare a economiilor rezultante | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2019 | n/a |
|  | Economii prevăzute în anul 2020 | n/a |
|  | Economiile prevăzute în 2021 | n/a |

Secțiunea 3.7. Sumarul economiilor globale
 așteptate de energie primară și finală

- Sumarul economiilor de energie finală este prezentat în tabelul de mai jos. Pentru efectuarea calculelor a fost aplicată metodologia bottom-up (ex-ante).

Tabel 39. Sumarul economiilor de energie finală și primară*

| Sector/subsector | Codul măsurii | Economii de energie în 2019 (ktep) | Economii de energie în 2020 (ktep) | Economii de energie în 2021 (ktep) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsurile individuale orizontale |  | n/a | n/a | n/a |
| Consolidarea capacităților managerilor energetici raionali | H.1. | n/a | n/a | n/a |
| Evaluarea potenţialului național de eficiență energetică | H.2. | n/a | n/a | n/a |
| Elaborarea și aprobarea cadrului juridic secundar aferent Legii cu privire la eficienţa energetică | H.3. | n/a | n/a | n/a |
| Implementarea instrumentului de M&V a economiilor de energie (metoda bottom-up) | H.4. | n/a | n/a | n/a |
| Promovarea CPE și a companiilor de servicii energetice | H.5. | n/a | n/a | n/a |
| Instruire şi formare, inclusiv programe de consultanţă în domeniul energetic, activități de sensibilizare | H.6. | n/a | n/a | n/a |
| Elaborarea auditurilor energetice de către companiile mari | H.7. | n/a | n/a | n/a |
| Evalua potențialul de eficiență energetică al rețelelor electrice | H.8. | n/a | n/a | n/a |
| Evalua potențialul de eficiență energetică al rețelelor de gaze naturale | H.9. | n/a | n/a | n/a |
| Măsurile individuale în sectorul construcţiilor |  | 6,1 | 6,7 | 7,5 |
| Elaborarea cadrului legal cu privire la performanţa energetică a clădirilor | B.1. | n/a | n/a | n/a |
| Îmbunătăţirea eficienţei energetice în blocurile rezidenţiale | B.2. | 6,1 | 6,7 | 7,5 |
| Măsurile individuale din sectorul public |  | 4,98 | 7,93 | 7,61 |
| Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul construcţiilor publice | P.1. | 3,2 | 4,7 | 4,5 |
| Eficientizarea energetică a iluminatului public stradal | P.2. | 0,24 | 0,13 | 0,03 |
| Îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul serviciilor municipale/ regionale de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate | P.3. | 1,54 | 3,10 | 3,08 |
| Măsurile individuale în sectorul industrial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii |  | 20,12 | 19,85 | 19,39 |
| Modernizarea şi renovarea sectorului industrial | I.1. | 19,93 | 19,47 | 19,01 |
| Introducerea managementului energetic şi a celor mai bune practici în industrie | I.2 | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| Măsuri în sectorul de mobilitate |  | 0,23 | 0,46 | 0,52 |
| Implementarea politicilor și măsuri lor de eficienţă energetică în sectorul transportului terestru | T.1. | 0,11 | 0,24 | 0,12 |
| Promovarea utilizării vehiculelor electrice | T.2. | 0,12 | 0,22 | 0,39 |
| Sub-TOTAL_energie FINALĂ |  | 31,43 | 34,94 | 35,02 |
| Echivalentul în energie PRIMARĂ generat de sectoarele de consum a energiei finale |  | 52,53 | 57,53 | 57,72 |
| Sectorul rezidențial | B.2. | 8,64 | 9,49 | 10,63 |
| Sectorul public | P.1., P.2., P.3. | 7,12 | 11,35 | 10,89 |
| Sectorul industrial și IMM-uri | I.1., I.2. | 36,37 | 35,89 | 35,06 |
| Sectorul transporturi | T.1., T.2. | 0,40 | 0,80 | 1,14 |
| Măsurile individuale în sectorul energetic |  | 7,89 | 5,12 | 5,12 |
| Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică | E.1. | 3,81 | 1,05 | 1,05 |
| Îmbunătăţirea performaneței transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale | E.2. | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| Îmbunătăţirea aspectelor aferente contorizării şi facturării consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale | E.3. | n/a | n/a | n/a |
| Actualizarea analizei de evaluare cuprinzătoare a potenţialului pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente | E.4. | n/a | n/a | n/a |
| Sub-TOTAL_energie PRIMARĂ |  | 60,42 | 62,65 | 62,84 |

*Notă: Conversia energiei finale în primară, pentru sectoarele de consum a energiei finale, a fost realizată în conformitate cu prevederiel NCM M.01.02:2016, cu excepția factorului utilizat pentru energia electrică utilizată în sectorul industrial, iluminat public și alimentare cu apă și canalizare, unde un coeficient de 2,5 a fost aplicat, în conformitate cu directivele europene și Legea 139/2018 cu privire la eficiența energetică

Capitolul IV. Inventarierea normelor juridice 
de promovare a eficienței energetice

- Pornind de la angajamentele asumate faţă de Comunitatea Energetică, a fost realizat un progres semnificativ în transpunerea în legislaţia naţională a acquis-ului Comunităţii Energetice

Tabel 40. Legislația sectorială  în domeniul energetic care promovează eficiența energetică

| Nr. crt. | Denumirea actului normativ | Referința Articol/punct | Sectorul | Descrierea măsurilor promovate de actul normativ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformare, transport şi distribuție |  |  |  |  |
| - 1 | Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică | Articolul 30 | Transportul energiei electrice | Operatorul sistemului de transport trebuie să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele electrice de transport în condiţii de securitate, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. |
|  |  | Articolul 42 | Distribuția energiei electrice | Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele electrice de distribuţie în condiţii de securitate, fiabilitate şi eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. |
|  |  | Articolul 45 | Distribuția energiei electrice | La dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont de interesele de mediu şi de eficienţa energetică, să aplice metode moderne de management al eficienței energetice şi/sau al cererii, precum şi să ia în considerare necesitatea promovării producerii distribuite. |
|  | Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale | Articolul 39 Articolul 42 | Transportul gazelor naturale | Operatorul sistemului de transport trebuie să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de transport al gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului și să aplice, în mod obligatoriu, metode moderne de management al eficienţei energetice. |
|  |  |  |  | Planul de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale trebuie să conţină o estimare a capacităţilor necesare, prognoza evoluţiei importurilor şi a producerii, măsuri de eficiență energetică, precum şi prognoza consumului. |
|  |  | Articolul 46 | Distribuția gazelor naturale | Operatorul sistemului de distribuţie trebuie să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului. |
|  |  | Articolul 49 | Distribuția gazelor naturale | Planul de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale trebuie să conţină măsuri eficiente pentru a garanta fiabilitatea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale ale operatorului sistemului de distribuţie respectiv, precum şi, măsurile de eficienţă energetică şi prognoza consumului. |
| sectorul public |  |  |  |  |
|  | Legea nr. 128/2018 privind performanţa energetică a clădirilor | Articolul 15 alin.(1) şi (2) | Performanţa energetică a clădirilor | Prevede că după 30 iunie 2019, clădirile publice noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar după 30 iunie 2021, toate clădirile noi trebuie să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. |
|  | Hotărîrea Guvernului Nr. 833/2011 privind aprobarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 | Secţiunea 3 al capitolului VII | Servicii energetice | Prevede că Ministerul Economiei și Infrastructurii va crea condiţii pentru dezvoltarea societăţilor de servicii energetice prin stabilirea unor stimulente economice și totodată, promovează contractele de performanță energetică. |
|  | Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 | Punctul 173 | Servicii energetice | Promovează dezvoltarea pieţei contractelor bazate pe performanţă pentru serviciile energetice, ca una dintre măsurile pentru facilitarea unei dezvoltări durabile. |
|  | Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică | Articolul 22 | Servicii energetice | Prevede că orice persoană fizică sau juridică interesată are acces la piața serviciilor energetice pentru a presta sau pentru a beneficia de un serviciu energetic, iar prestatorii de servicii energetice își desfășoară activitatea în condiții nediscriminatorii, în baza unor reguli obiective, transparente și neechivoce. |
|  |  | Articolul 22 | Servicii energetice | Facilitează încheierea Contractelor de performanță energetică între prestatorul de servicii energetice și beneficiarul serviciilor respective. |
|  |  | Articolul 14 | Eficiența Energetică | Promovează rolul de exemplu al clădirilor publice și instituie obligația de a renova 1%/an din stocul de clădiri publice identificate. |
|  |  | Articolul 15 | Eficiența Energetică | Prevede că autoritățile administrației publice centrale de specialitate, alte autorități sau instituții publice care au calitatea de autoritate contractantă în sensul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice sînt obligate să achiziționeze doar bunuri, servicii sau lucrări cu performanță înaltă de eficiență energetică în măsura în care să fie respectate cerințele privind eficacitatea costurilor, fezabilitatea economică, viabilitatea sporită, conformitatea tehnică, precum și să fie asigurat un nivel suficient de concurență. |
|  |  | Articolul 19 | Eficiența Energetică | Stabilește că întreprinderile mari care nu intră sub incidența Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii efectuează auditul energetic în conformitate cu cerințele și principiile stabilite în Regulamentul cu privire la efectuarea auditului energetic de către întreprinderile mari. |
|  |  | Articolul 24 | Eficiența Energetică | Promovează eficiența energetică la încălzire și răcire inclusiv a cogenerării de înaltă eficiență. |
|  |  | Articolul 30, alin. (1) | Eficiența Energetică | Stabilește obiectivele naționale în domeniul eficienței energetice pentru anul 2020. |
|  | Legea nr. 128/2018 privind performanța energetică a clădirilor | Articolul 9 | Performanţa energetică a clădirilor | Prevede că cerinţele minime de performanţă energetică se stabilesc ţinînd cont de nivelurile optime, din punctul de vedere al costurilor, calculate în conformitate cu metodologia elaborată şi aprobată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor. |
|  | Legea nr. 128/2018 privind performanța energetică a clădirilor | Articolul 23 | Performanţa energetică a clădirilor | Prevede modul de efectuare a inspecţiilor periodice ale sistemelor de încălzire. |
|  |  | Articolul 24 | Performanţa energetică a clădirilor | Stabilește care este conținutul Raportului de inspecție periodică a sistemului de încălzire. |
|  |  | Articolul 25, 26 | Performanţa energetică a clădirilor | Prevede modul de efectuare a Inspecţiilor periodice a sistemelor de climatizare şi raportul de inspecţie periodică a sistemului de climatizare. |
|  | Legea nr. 128/2018 privind performanța energetică a clădirilor | Articolul 34 | Performanţa energetică a clădirilor | Stabilește stimulente financiare pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor. |
|  | Hotărârea Guvernului Nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia | Articolul 45 | Protecţia mediului | Stabilește instrumentele fiscale şi economice în domeniul protecţiei mediului ambiant în vederea reducerii emisiilor de Gaz(e) cu efect de seră şi atenuarea impactului schimbărilor climatice. |
|  | Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării | Articolul 1 | Sectorul energiei termice | Stabilește activitățile specifice sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, menite să îmbunătăţească eficienţa energetică a întregii economii şi să diminueze impactul negativ al sectorului termoenergetic asupra mediului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare. |
| Sectorul rezidenţial |  |  |  |  |
|  | Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică | Articolul 14 | Eficiența Energetică | Prevede că renovarea fondului imobiliar național se efectuează în termenele și condițiile stabilite în Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung. |
|  | Legea nr. 128/2018 privind performanța energetică a clădirilor | Articolul 5 | Performanţa energetică a clădirilor | Stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. |
|  | Legea nr. 44/ 2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic | Articolul 1 | Etichetarea Energetică | Stabilește cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie. |
| Sectorul industrie |  |  |  |  |
|  | Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică | Articolul 19 alin.(2) | Management energetic | Stabilește că întreprinderile mari, care implementează un sistem de management energetic sau de mediu sînt scutite de la elaborarea auditului energetic. |
|  | Hotărîrea Guvernului Nr. 833/2011 privind aprobarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 | Secţiunea 4 al capitolului IV | Sectorul industriei | Prevede cîteva obiective cu privire la stimularea investiţiilor în sectorul industrial vizînd reutilarea instalaţiilor tehnologice cu randament scăzut și utilizarea de echipamente, utilaje şi tehnologii cu un consum mai redus de energie. |
|  | Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării | Articolul 6 | Sectorul energiei termice | Promovează susţinerea prin intermediul statului, al autorităţilor publice centrale şi locale a iniţiativelor private şi atragerea investiţiilor private în sectorul termoenergetic. |
|  | Legea nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic | Articolul 1 | Proiectare ecologică | Stabileşte cerinţe pentru produsele cu impact energetic introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă, creşterea eficienţei energetice şi a nivelului de protecţie a mediului, precum şi la sporirea securităţii furnizării energiei. |
| Sectorul transporturi |  |  |  |  |
|  | Hotărîrea Guvernului nr. 827/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 | - | Sectorul rutier | Stabilește obiective specifice pentru sectorul rutier, care contribuie la acumularea economiilor de energie. |
|  | Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 160/2018 | Capitolul III | Sectorul transport durabil | Stipulează un șir de acțiuni care trebuie întreprinse pentru reducerea, pînă în anul 2020, a poluării aerului cu 30% prin dezvoltarea transportului durabil, inclusiv prevede elaborarea de stimulente fiscale pentru importul mașinilor cu motor electric și hibride, precum și dezvoltarea infrastructurii naționale necesare pentru autovehiculele electrice. |
|  | Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia | - | Sectorul transport feroviar | Prevede ca și obiective specifice reducerea necondiţionată, pînă în anul 2030, a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturi cu 30% şi reducerea de gaze cu efect de seră condiţionată pînă la 40% comparativ cu anul 1990 care implicit duc la obținerea economiilor de energie. |

- Capitolul V. Finanţarea măsurilor de eficiență energetică

- Toate detaliile necesare cu privire la instrumentele disponibile de finanţare sînt prezentate în subcapitolul de mai jos, sumarul include informaţii despre sursele de finanţare disponibile şi preconizate pentru sectorul de eficienţă energetică.

| Denumirea acțiunii | Buget (milioane MDL) |  |  |  |  | Economii de energie (ktep) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sectorul Rezidențial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica) | 36,0 | 3,4 |  |  |  | 0,35 | 0,03 |  |
| Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)” | 8,7 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale din mun. Chișinău /cu finanțare din partea BERD, BEI și a fondului E5P/ |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,19 | 0,19 |
| Creditarea sectorului rezidențial de către băncile comerciale locale | 579 | 668 |  |  | 758 | 5,62 | 6,49 | 7,36 |
| sub-TOTAL | 623,7 |  | 691,7 | 777,6 |  | 6,1 | 6,7 | 7,5 |
| Sectorul clădirilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programul bugetar: „Eficiența energetică și surse regenerabile“ pentru perioada 2019-2021 | 84 |  | 100 | 80 |  | 0,83 | 0,99 | 0,79 |
| Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale din mun. Chișinău | 40 |  | 200 | 200 |  | 0,40 | 1,98 | 1,98 |
| Programul cu privire la implementarea obligației privind renovarea clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate |  |  | 23,9 | 11,9 |  |  | 0,24 | 0,12 |
| Proiecte de eficiență energetică finanțate din mijloacele financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională | 11,6 |  | 11,6 | 11,6 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Proiecte de eficiență energetică implementate de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (alocații de la bugetul de stat, Guvernul României și alte surse) | 50 |  | 70 | 30 |  | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica) | 36,0 |  | 3,4 |  |  | 0,36 | 0,03 |  |
| Proiectul de îmbunătățire a eficienței energetice în Republica Moldova (Moldova Energy Efficiency Project) |  |  | 22,5 | 118 |  |  | 0,2 | 1,2 |
| Proiectul Băncii Mondiale de îmbunătățire a învățământului în Republica Moldova | 67 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
| Proiectul de eficiență nergetică implementat de către GIZ și UE (8 obiective) |  |  | 252 |  |  |  | 0,4 |  |
| Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul Convenției Primarilor pentru Energie și Mediu | 32 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |
| Proiecte-pilot și de promovare a eficienței energetice în clădiri implementate de operatorii de pe piața energetică (în special furnizorii de energie termică) | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Creditarea sectorului public de către băncile comerciale locale | 1,63 |  | 1,63 | 1,63 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| sub-TOTAL | 322 |  | 685 | 454 |  | 3,2 | 4,71 | 4,5 |
| Sectorul public (iluminat public stradal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programul bugetar: „Eficiență energetică și surse de energie regenerabilă“ | 6 |  | 10 |  |  | 0,06 | 0,10 |  |
| Proiecte de eficiență energetică finanțate din mijloacele financiare ale Fondului Național de Dezvoltare Regională | 2 |  | 2 | 2 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Implementarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul Convenției Primarilor pentru Energie și Mediu | 14 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
| Renovarea iluminatului public, podul peste râul Nistru | 1,23 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Mijloace bugetare planificate și atrase de către autoritățile administrației publice locale | 2 |  | 2 | 2 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| sub-TOTAL | 24 |  | 13 | 3 |  | 0,24 | 0,13 | 0,03 |
| Sectorul public (apa și canalizare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate şi linia nouă de tratare a nămolului | 156 |  | 312 | 312 |  | 1,54 | 3,08 | 3,08 |
| sub-TOTAL | 156 |  | 312 | 312 |  | 1,54 | 3,08 | 3,08 |
| Sectorul industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linia de finanțare EU4Business | 100 |  | 100 | 100 |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Finațarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul industrial prin intermediul instrumentului GEFF |  |  | 60 | 100 |  |  | 1,13 | 1,88 |
| Linia de finanțare GreenForGrowth | 30 |  | 30 | 30 |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Linie de finațare a proiectelor de eficiență energetică în domeniul industrial. |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,38 |
| Inițiative UNIDO incluse în CPF 2018-2023 | 10 |  | 20 | 20 |  |  | 0,38 | 0,38 |
| Creditarea sectorului industrial de către băncile comerciale locale | 335 |  | 302 | 269 |  | 16,76 | 15,11 | 13,47 |
| Creditarea agriculturii de către băncile comerciale locale | 156 |  | 168 | 180 |  | 0,73 | 0,79 | 0,84 |
| sub-TOTAL | 631 |  | 680 | 719 |  | 20,12 | 19,85 | 19,39 |
| Sectorul transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integration of zero CO2 public transport in teh RoM | 10 |  | 70 |  |  | 0 | 0,12 |  |
| Proiectul de modernizare a transportului public din mun. Bălți |  |  | 50 | 46 |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Promovarea utilizării vehiculelor electrice | 24 |  | 48 | 84 |  | 0,12 | 0,22 | 0,39 |
| Creditarea sectorului transporturi de către băncile comerciale locale | 23 |  | 24 | 26 |  | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| sub-TOTAL | 57 |  | 192 | 156 |  | 0,23 | 0,46 | 0,52 |
| Sectorul energetic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectul de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (în cadrul SA Termoelectrica), inclusiv planurile de investiții ale entității | 750,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 3,41 | 0,91 |  |
| Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA “CET-Nord”)” | 59,0 |  | 0 | 0 |  | 0,27 | 0 | 0 |
| Planurile de investiții ale SA “CET-Nord” | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Proiectul de dezvoltare a reţelei electrice de transport a Î.S. “Moldelectrica”, inclusiv planurile de investiții ale IS | 267 |  | 267 | 267 |  | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Planurile de investiții ale operatorilor de distribuție a energieie electrice | 552 |  | 552 | 552 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Planurile de investiții ale operatorilor de distribuție a gazelor naturale | 250 |  | 250 | 250 |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| sub-TOTAL | 1.909 |  | 1.300 | 1.300 |  | 7,89 | 5,12 | 4,21 |
| TOTAL | 3.722 |  | 3.875 | 3.721 |  | 39,2 | 40,1 | 40,2 |