Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. ____

din „     ”___________________ 2020

Planul de acțiuni privind implementarea Programului de

modernizare tehnologică a sistemului de siguranță publică și rutieră 2020 – 2023

| Nr. | Acțiunea | Sub-acțiunea | Termenul de realizare | Indicatorii de monitorizare | Executor | Costuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ajustarea/ elaborarea cadrului normativ | Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul de depistare și sancționare a conducătorilor auto ce au comis abateri constatate cu ajutorul sistemelor de supraveghere automatizate. | Trimestrul IV 2020 | Cadrul normativ modificat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Justiției | În limitele bugetelor autorităților publice vizate |
|  |  | Elaborarea și ajustarea cadrului normativ pe domeniul utilizării sistemelor specializate de monitorizare a ordinii publice | Trimestrul IV 2021 | Cadrul normativ modificat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Justiției |  |
|  |  | Elaborarea Conceptului și Regulamentului de funcționare al Sistemului integrat de supraveghere a ordinii și securității publice |  | Concept și Regulament aprobat |  |  |
| 2. | Implementarea Etapei I | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul III 2020 – Trimestrul IV 2020 | Sistem extins cu 14 locații | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Ministerul Economiei și Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
|  |  | Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; | Trimestrul I 2021 – Trimestrul II 2021 | Sistem modernizat în 15 locații |  |  |
| 3. | Implementarea Etapei II | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul III 2020 - Trimestrul I 2022 | Sistem extins cu 31 locații | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Ministerul Economiei și Infrastructurii . | În limita bugetului de stat alocat |
|  |  | Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; |  | Sistem modernizat în 10 locații |  |  |
|  |  | Procurarea sistemelor mobile de supraveghere a circulației rutiere |  | 5 sistemele mobile de supraveghere a circulației rutiere achiziționate și implementate |  |  |
| 4. | Implementarea Etapei III | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul II 2021 – Trimestrul II 2023 | Sistem extins cu 15 locații | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Ministerul Economiei și Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
|  |  | Modernizarea echipamentului în intersecțiile din mun. Chișinău; |  | Sistem modernizat în 10 locații |  |  |
|  |  | Implementarea și configurarea platformei Oraș Sigur mun. Chișinău |  | Platformă TIC achiziționată; Platforma Oraș Sigur mun. Chișinău implementată și configurată |  |  |
|  |  | Instalarea camerelor de supraveghere video urbană |  | 100 camere de supraveghere video urbană instalate |  |  |
|  |  | Crearea Centrului Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere |  | Centru Unic de Monitorizare și Control al Siguranței Publice și Rutiere creat și operaționalizat |  |  |
| 5. | Implementarea Etapei IV | Extinderea sistemului de monitorizare a traficului rutier | Trimestrul I 2022 – Trimestrul II 2023 | Sistem extins cu 18 locații | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor Ministerul Economiei și Infrastructurii | În limita bugetului de stat alocat |
|  |  | Operaționalizarea platformei Oraș Sigur |  | Platforma Oraș Sigur operaționalizată |  |  |
|  |  | Instalarea camerelor de supraveghere video urbană |  | 388 camere de supraveghere video urbană instalate |  |  |
| 6. | Asigurarea sustenabilității sistemului | Asigurarea întreținerii funcționării și dezvoltării sistemului menționat | 2020 - 2023 | Sistem funcțional 95 % | Ministerul Finanțelor Ministerul Afacerilor Interne | Conform calculelor prezentate |